# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 августа 2022 г. |  | № | 1139 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении методики оценки

эффективности муниципальных программ

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

В целях обеспечения реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

2. Признать утратившим силу:

- постановление администрация Дивеевского района Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 1280 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области»;

- постановление администрация Дивеевского района Нижегородской области от 30 декабря 2016 года № 1130 «О внесении изменений в Методику оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 1280».

3. Отделу организационно-кадровой работы управления делами администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области довести до сведения руководителей структурных подразделений администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области настоящее постановление и обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Кузнецову И.А.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

Кузнецова И.А.

Герасимова Е.В.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 26 августа 2022 г. № 1139

Методика

оценки эффективности муниципальных программ

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (далее – муниципальная программа), а также подпрограмм муниципальных программ.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных проводится управлением экономики администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (далее – управление экономики) ежегодно на основе информации, представляемой заказчиками-координаторами муниципальных программ.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы – оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

1.4. Заказчик – координатор муниципальной программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в управление экономики в составе годового отчета информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, по установленным управлением экономики формам.

1.5. Управление экономики в срок до 25 марта года, следующего за отчетным финансовым годом:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ;

- формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их разработчиков координаторов, значение оценки эффективности муниципальных программ и их место в рейтинге;

- готовит информацию об оценке эффективности муниципальных программ для направления главе местного самоуправления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

1.6. Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее – индикаторы) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы и оценке эффективности деятельности заказчика – координатора по реализации муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

1.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.8. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм.

1.9. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы и оценки эффективности деятельности заказчика- координатора по реализации муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм.

1.10. В случае наличия в муниципальной программе отдельных мероприятий их оценка производится как оценка подпрограммы.

1.11. В случае если муниципальная программа не имеет подпрограмм или имеет одну подпрограмму, оценка производится как оценка подпрограммы. Формула, указанная в разделе 7 Методики, не применяется.

2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

К1ПП = МВ / М, где:

К1ПП – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже чем значение показателя (непосредственного результата), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета округа, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню

затрат из всех источников финансирования

Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

К2ПП – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

ЗП = ЗПМБ+ЗПОБ + ЗПФБ + ЗПМБ + ЗППИ, где:

ЗПМБ – плановые расходы из средств местного бюджета – это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе муниципальной программы, согласно сводной бюджетной росписи бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗПБО, ЗПФБ, ЗПМБ, ЗППИ – плановые расходы из средств областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, прочих источников (соответственно) – это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

4. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

4.1. Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП = ЗИфакт / ЗИплан;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИПП = ЗИплан / ЗИфакт, где:

ИПП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИфакт – значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан – плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение ПП составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

К4пп =  Ипп / N, где:

1

К4ПП – степень реализации подпрограммы;

ИПП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, степени соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования, степени реализации подпрограммы и с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z 2 + K4ПП x Z3, где:

RПП – эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП – степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП – степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП – степень реализации подпрограммы;

Z1, Z 2, Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из полученного значения RПП согласно таблице 1.

Таблица 1

| Численное значение RПП | Качественная характеристика подпрограммы |
| --- | --- |
| RПП ≥ 0,9 | высокая |
| 0,8≤ RПП < 0,9 | средняя |
| 0,7≤RПП < 0,8 | удовлетворительная |
| RПП< 0,7 | неудовлетворительная |

6. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценка эффективности деятельности заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИМП = ЗИфакт / ЗИплан;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИМП = ЗИплан / ЗИфакт, где:

ИМП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗИфакт – значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан – плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение ИМП составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

6.3. Степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М

К имп = ∑ Имп / N , где:

I

КИМП – степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

ИМП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

6.4. Оценка эффективности деятельности заказчика- координатора по реализации муниципальной программы.

Общая оценка эффективности деятельности заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде (КОЭД) рассчитывается по следующей формуле:

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

Критериями для расчета оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации муниципальных программ являются наличие:

а) плана реализации муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в течение 2 месяцев со дня принятия Советом депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области решения о бюджете Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с пунктом 7.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31 марта 2021 г. N 394 (далее - Порядок);

б) согласования муниципальной программы с управлением экономики администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и финансовым управлением Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

в) в управлении экономики администрации Дивеевского муниципального округа информации от заказчиков - координаторов в соответствии с пунктом п.8.6. Порядка в сроки, установленные данным пунктом Порядка.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя (заказчика- координатора) муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент "1", в случае несоответствия - коэффициент "0" или "0,5".

По критерию, указанному в подпункте "а" настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если постановление администрации Дивеевского муниципального округа по утверждению плана реализации муниципальной программы не принято в течение 2 месяцев со дня принятия Советом депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области решения о бюджете Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца I квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с управлением экономики администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и (или) финансовым управлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

По критерию, указанному в подпункте «в» настоящего пункта коэффициент «0» ставится в случае отсутствия информации в управлении экономики администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на дату указанную в п. 8.6. Порядка.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования по следующей формуле:

j

RМП= 0,5 × К4МП + 0,5 × (∑ RПП ×vj), где:

1

RМП – эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП – степень реализации муниципальной программы;

RПП – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

vj – доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения RМП согласно таблице 2.

Таблица 2

| Численное значение RМП | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| RМП ≥ 0,9 | высокая |
| 0,8 ≤ RМП < 0,9 | средняя |
| 0,7≤ RМП< 0,8 | удовлетворительная |
| RМП <0,7 | неудовлетворительная |

7.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

7.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" после рассмотрения главой местного самоуправления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.