# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 14 декабря 2021 г.										N 1591

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов

Дивеевского муниципального округа

на 2017 – 2019 годы

В соответствии с Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (в редакции от 30.08.2016), постановлением Правительства Нижегородской области от 28.06.2016 № 394 «О внесении изменений в Порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утверждённый постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 г. № 409» администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Дивеевского муниципального округа на 2017 – 2019 годы, (таблица № 1, № 2, № 3) согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Дивеевского муниципального района от 04.08.2017 № 740 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Дивеевского муниципального района на 2017 – 2019 годы».

- постановление администрации Дивеевского муниципального района от 26.11.2020 № 830 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2, № 3 краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Дивеевского муниципального района на 2017 – 2019 годы, утверждённого постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 04.08.2017 № 740».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального круга Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления 	 						С.А.Кучин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Дивеевского муниципального округа

Ниегородской области

от 14 декабря 2021 г. № 1591

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2017-2019 годы

Таблица 1

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средства на капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19 | Дивеевский муниципальный район |
| Всего по Дивеевскому муниципальному району на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 517 164 | 29 544 886 | 29 544 886 |  |  |
| по МО на 2017 год | 117 576,52 | 117 576,52 |  |  |  |  | 6,30 | 740 732 | 740 732 | 0 | 0 | 88,38 |  |  | 95 |  |  | 5 728 602 | 13 191 714 | 13 191 714 |  |  |
| по МО на 2018 год | 118 038,92 | 118 038,92 |  |  |  |  | 6,30 | 743 645 | 743 645 | 0 | 0 | 89 |  |  | 95 |  |  | 392 795 | 7 912 385 | 7 912 385 |  |  |
| по МО на 2019 год | 116 331,82 | 116 331,82 | 0,00 | 0,00 |  |  | 6,30 | 732 890 | 732 890 | 0 | 0 | 99 |  |  | 95 |  |  | 395 767 | 8 440 787 | 8 440 787 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Дивеевского муниципального округа

Ниегородской области

от 14 декабря 2021 г. № 1591

Таблица 2

Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по Дивеевского муниципальному району на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  | 5535,71 | 5162,23 | 5162,23 |  | 5162,23 | 205 | 26 011 597 |  |  |  | 26 011 597 | 26 011 597 | 24 925 952 | 646 318 | 439 327 |  |  |
| Итого по МО на 2017 год |  |  |  |  |  |  | 1136,46 | 1053,56 | 1053,56 |  | 1053,56 | 31 | 1 412 850 |  |  |  | 1 412 850 | 1 412 850 | 1 390 110 |  | 22 740 |  |  |
| 1 | п.Сатис, ул.Заводская, д.5 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 2 | 610,50 | 558,50 | 558,50 |  | 558,50 | 16 | 637 019 |  |  |  | 637 019 | 637 019 | 630 088 | 0 | 6 931 |  | 12.2017 |
| 2 | с.Дивеево, ул.Южная, д.14 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 3 | 525,96 | 495,06 | 495,06 |  | 495,06 | 15 | 775 831 |  |  |  | 775 831 | 775 831 | 760 022 | 0 | 15 809 |  | 12.2017 |
| Итого по МО на 2018 год |  |  |  |  |  |  | 4399,25 | 4108,67 | 4108,67 |  | 4108,67 | 174 | 24 598 747 |  |  |  | 24 598 747 | 24 598 747 | 23 535 842 | 646 318 | 416 587 |  |  |
| 3 | с.Дивеево, ул.Южная, д.6а | 1981 | не было | РО | К | 2 | 3 | 891,00 | 842,10 | 842,10 |  | 842,10 | 40 | 3 828 693 |  |  |  | 3 828 693 | 3 828 693 | 3 713 539 | 49 424 | 65 730 |  | 12.2018 |
| 4 | с.Дивеево, ул.Южная, д.12 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 290,62 | 279,10 | 279,10 |  | 279,10 | 11 | 3 842 243 |  |  |  | 3 842 243 | 3 842 243 | 3 715 272 | 61 210 | 65 761 |  | 12.2018 |
| 5 | п.Сатис, ул.Мира, д 13 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 546,90 | 499,80 | 499,80 |  | 499,80 | 15 | 5 687 546 |  |  |  | 5 687 546 | 5 687 546 | 5 511 703 | 78 285 | 97 558 |  | 12.2018 |
| 6 | с.Дивеево, ул.Южная, д.1 | 1985 | не было | РО | К | 2 | 3 | 872,97 | 824,17 | 824,17 |  | 824,17 | 48 | 6 712 003 |  |  |  | 6 712 003 | 6 712 003 | 6 472 580 | 124 858 | 114 565 |  | 12.2018 |
| 7 | с.Дивеево, ул.Матросова, д.5 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 514,90 | 491,30 | 491,30 |  | 491,3 | 19 | 4 309 034 |  |  |  | 4 309 034 | 4 309 034 | 4 122 748 | 113 313 | 72 973 |  | 12.2018 |
| 8 | п.Сатис, ул.Гаражная, д. 3 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 3 | 996,10 | 895,20 | 895,20 |  | 895,20 | 28 | 139 210 |  |  |  | 139 210 | 139 210 | 0 | 139 210 | 0 |  | 12.2018 |
| 9 | с.Дивеево, ул. Комсомольская, д.6 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 286,76 | 277,00 | 277,00 |  | 277,00 | 13 | 80 018 |  |  |  | 80 018 | 80 018 | 0 | 80 018 | 0 |  | 12.2018 |
| Итого по МО на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Дивеевского муниципального округа

Ниегородской области

от 14 декабря 2021 г. № 1591

Таблица 3

Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по Дивеевского муниципальному району на 2017-2019 годы | 26 011 597,00 | 24 925 952,00 | 4 331 720,00 | 1 178,00 | 1 230 143,00 | 1 867,00 | 2 891 662,00 |  |  | 241,00 | 209 915,00 |  |  |  |  |  |  | 2 101,00 | 9 032 657,00 |  |  | 4 310,80 | 11 561 575,00 |  |  |  |  |  | 646 318,00 | #ЗНАЧ! |  |  |  | 439 327,00 |  |
| Итого по МО на 2017 год | 1 412 850,00 | 1 390 110,00 | 760 022,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 643 320,00 |  |  | 105,00 | 116 702,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 525,00 | 630 088,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 22 740,00 |  |
| 1 | п.Сатис, ул.Заводская, д.5 | 637 019,00 | 630 088,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,00 | 630 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 931,00 |  |
| 2 | с.Дивеево, ул.Южная, д.14 | 775 831,00 | 760 022,00 | 760 022,00 |  |  | 393,00 | 643 320,00 |  |  | 105,00 | 116 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 809,00 |  |
| Итого по МО на 2018 год | 24 598 747,00 | 23 535 842,00 | 3 571 698,00 | 1 178,00 | 1 230 143,00 | 1 474,00 | 2 248 342,00 |  |  | 136,00 | 93 213,00 |  |  |  |  |  |  | 2 101,00 | 9 032 657,00 |  |  | 3 785,80 | 10 931 487,00 |  |  |  |  |  | 646 318,00 | 646 318,00 |  |  |  | 416 587,00 |  |
| 3 | с.Дивеево, ул.Южная, д.6а | 3 828 693,00 | 3 713 539,00 | 911 560,00 | 512,00 | 388 262,00 | 299,50 | 523 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267,50 | 2 801 979,00 |  |  |  |  |  | 49 424,00 | 49 424,00 |  |  |  | 65 730,00 |  |
| 4 | с.Дивеево, ул.Южная, д.12 | 3 842 243,00 | 3 715 272,00 | 581 603,00 | 61,00 | 108 253,00 | 283,00 | 466 561,00 |  |  | 8,00 | 6 789,00 |  |  |  |  |  |  | 295,00 | 1 680 137,00 |  |  | 358,00 | 1 453 532,00 |  |  |  |  |  | 61 210,00 | 61 210,00 |  |  |  | 65 761,00 |  |
| 5 | п.Сатис, ул.Мира, д 13 | 5 687 546,00 | 5 511 703,00 | 384 983,00 | 236,00 | 136 747,00 | 272,10 | 248 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 | 2 743 893,00 |  |  | 600,00 | 2 382 827,00 |  |  |  |  |  | 78 285,00 | 78 285,00 |  |  |  | 97 558,00 |  |
| 6 | с.Дивеево, ул.Южная, д.1 | 6 712 003,00 | 6 472 580,00 | 909 441,00 | 102,00 | 328 622,00 | 279,40 | 494 395,00 |  |  | 128,00 | 86 424,00 |  |  |  |  |  |  | 835,00 | 2 830 064,00 |  |  | 933,00 | 2 733 075,00 |  |  |  |  |  | 124 858,00 | 124 858,00 |  |  |  | 114 565,00 |  |
| 7 | с.Дивеево, ул.Матросова, д.5 | 4 309 034,00 | 4 122 748,00 | 784 111,00 | 267,00 | 268 259,00 | 340,00 | 515 852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,00 | 1 778 563,00 |  |  | 627,30 | 1 560 074,00 |  |  |  |  |  | 113 313,00 | 113 313,00 |  |  |  | 72 973,00 |  |
| 8 | п.Сатис, ул.Гаражная, д. 3 | 139 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 210,00 | 139 210,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | с.Дивеево, ул. Комсомольская, д.6 | 80 018,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 018,00 | 80 018,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2019 год | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |