# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 ноября 2020 г. |  | N | 819 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального района

Нижегородской области от 20 мая 2020 года № 399

В связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 20 мая 2020 года № 399, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области С.А.Сырова.

Исполняющий полномочия

главы администрации 								 С.А.Кучин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 25 ноября 2020 г. N 819

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 20 мая 2020 г. N 399

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 25 ноября 2020 г. N 819)

План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и ремонт инженерной инфраструктуры |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и ремонт инженерной инфраструктуры | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на ремонт водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 1085,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Ситнова, от д. 42 до д. 54 | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Малое Череватово | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Слепые, ул. Первомайская | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Трудовое, ул. Козлова | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей п. Хвощево | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 91,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Направление расходов: Замена запорной арматуры насосной станции водозабора п. Сатис | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Замена запорной арматуры | 129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Замена скважинного глубинного насоса ЭЦВ 10-120-80 на артезианской скважине № 2 | Администрация Дивеевского муниципального района | Октябрь | Декабрь | Ремонт сетей Водоснабжения | 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 604,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Мира от тепловой камеры №3 до тепловой камеры №4 | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 320,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Мира д. 1а | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 48,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Замена тепловой изоляции наземной теплотрассы с. Дивеево, ул. Пролетарская | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление субсидий на ремонт сетей водоотведения | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | 316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Направление расходов: Ремонт сетей водоотведения п. Сатис, ул. Заводская, д. 9 | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Направление расходов: Замена люков и перекрытий канализационных колодцев п.Сатис, ул. Парковая | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Направление расходов: Ремонт сетей водоотведения с. Кременки, ул. Новостройка д.1-20 | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий на ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Сентябрь | Проведение ремонта и технического перевооружения котельных | 293,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Направление расходов: Приобретение газовых котлов 3 шт. ИШМА-100, 1 шт. ИШМА-50 для котельных: с. Большое Череватово, ул. Солнечная, д. 10; с. Конново, ул. Молодежная, д. 7б; с. Глухово, ул. Школьная, д. 5б; с. Ореховец, ул. Шоссейная, д. 31а. | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Приобретение оборудования для котельных | 293,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Капитальный ремонт жилищного фонда |
| Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 3315,34 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 2265,34 | 0,00 | 0,00 | 6550,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Основное мероприятие 1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 542,68 | 3795,90 | 9170,66 | 0,0 |
| 1.1. Направление расходов: Обустройство зоны отдыха по ул. Октябрьская (от ул. Мира до ул. Южная) | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по обустройству зоны отдыха с. Дивеево | 0,0 | 439,34 | 3795,90 | 158,16 | 0,0 |
| 1.2. Направление расходов: Благоустройство общественного пространства по ул. Октябрьская (от Дома творчества до д. 49) в с. Дивеево Нижегородской области | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по обустройству зоны отдыха с. Дивеево | 0,0 | 103,34 | 0,00 | 9012,50 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным |
| Основное мероприятие 1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным | Администрация Дивеевского муниципального района | Сентябрь | Декабрь | Расселение аварийного многоквартирного дома | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 9581,10 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Расселение аварийного многоквартирного дома по адресу: с.Дивеево, ул.Чкалова, д.4 | Администрация Дивеевского муниципального района | Сентябрь | Декабрь | Расселение аварийного многоквартирного дома | 96,78 | 0,00 | 0,00 | 9581,10 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: | 6012,12 | 542,68 | 3795,90 | 28751,76 | 0,0 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: | 39102,46 |

"