Администрация  Верякушского сельсовета

# Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2017 года                                                                                     №18а

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Верякушского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-3 «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области

постановляет:

В целях организации безаварийного прохождения весеннего половодья 2018 года на территории Верякушского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области:

1.Создать оперативный штаб в составе:

Председатель оперативного штаба

Авсентьева Н.Н.- глава местного самоуправления Верякушского сельссовета

Члены оперативного штаба:

Магомедкосумов А.М. – директор «Агрофирма Верякуши» по согласованию.

Малынин В.А.- инженер по благоустройству территорий, внешнему виду зданий и сооружений, обслуживанию населения).

Храмова Л.И.- директор Ичаловской ООШ по согласованию;

Махотина Т.И. Экономист ООО «Мастер-Строй» по согласованию.

2.Разработать и утвердить планы противопаводковых  мероприятий, организовать их выполнение;

- уточнить зоны возможного затопления и организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки;

- провести комиссионно, осмотр состояния гидротехнических сооружений (далее – ГТС) прудов с составлением акта обследования, при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению оградительных дамб прудов, организовать в период прохождения половодья дежурство должностных лиц;

- создать оперативные группы для предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- организовать работу по обследованию возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов, обратив особое внимание на опасные объекты (производства и склады токсичных веществ, химических удобрений, ядохимикатов и пестицидов, горюче-смазочных материалов, нефтебазы, накопители сточных вод и жидких отходов, очистные сооружения, иловые площадки, навозохранилища, полигоны складирования бытовых и промышленных отходов, несанкционированные свалки);

- обеспечить готовность ГТС к пропуску весеннего половодья, при необходимости произвести работу  по регулированию уровней прудов согласно правилам эксплуатации – до 01 апреля 2018 года;

Глава местного самоуправления:                                               Н.Н.Авсентьева

.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к постановлению Верякушской сельской администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 5 марта 2017 года № 18а

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Верякушского сельского поселения Дивеевского муниципального района, связанных с прохождением весеннего половодья 2018 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | до 15.03. | Глава местного самоуправления |
| 2. | Разработка планов противопаводковых мероприятий, проведение заседаний КЧС и ОПБ в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | до 03.03. | Глава местного самоуправления оперативный штаб |
| 3. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, и планов эвакуации и жизнеобеспечения населения | По мере подготовки прогнозов | Глава местного самоуправления оперативный штаб |
| 4. | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке и безаварийному пропуску половодья | до 15.03. | Глава местного самоуправления |
| 5. | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | до 15.03. | Глава местного самоуправления оперативный штаб |
| 6. | Уточнение зон возможного затопления территорий (на основе прогнозов и фактических данных) | По мере подготовки прогнозов | Глава местного самоуправления |
| 7. | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях, с привлечением, в установленном порядке, сил и средств | Постоянно | Глава местного самоуправления оперативный штаб |
| 8. | Контроль за режимом работы водохранилищ и прудов | Период весеннего половодья | Глава местного самоуправления |
| 9. | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений (водосбросных, водопропускных сооружений, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов) | Постоянно | Глава местного самоуправления |
| 10. | Выполнение комплекса инженерных мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | до 15.03 | Глава местного самоуправления |
| 11. | Проверка готовности водопропускных сооружений, мостов к пропуску весеннего половодья | до 15.03. | Глава местного самоуправления |
| 12. | Организация постоянного информирования КЧС и ОПБ района о проводимых противопаводковых мероприятиях (защита наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций) | Постоянно | Глава местного самоуправления |
| 13. | Организация связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, создание дополнительных (резервных) проводных сетей оповещения населения и проведение расчета сил и средств связи и оповещения | Постоянно | Глава местного самоуправления |
| 14. | Организация информирования населения через средства массовой информации о прохождении половодья | Постоянно | Глава местного самоуправления |
| 15. | Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов и фуража для скота | Период весеннего половодья | Глава местного самоуправления |
| 16. | Вынос с затапливаемых территорий объектов сельскохозяйственного назначения (склады ядохимикатов, удобрений, кормов, навозохранилища и др.) | до 01.04. | Глава местного самоуправления |
| 17. | Обследование скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления в период половодья | до 01.04. | Глава местного самоуправления |
| 18. | Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводков) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой | Период весеннего половодья (регулярное) | Глава местного самоуправления |
| 19. | Организация дежурства должностных лиц органов управления районного звена ТП РСЧС | С началом половодья | Глава местного самоуправления |
| 20. | Организация работы оперативных групп: - сельских администраций | Период весеннего половодья | Глава местного самоуправления |