ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от ___________N_____________

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 20 апреля 2021г. N 541

План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт и содержание инженерной инфраструктуры |
| Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на ремонт содержание водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание водопроводных сетей | 3193,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Отрадная | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Большое Череватово, ул. Полевая, д. 13-ул. Шалашкова, д. 1 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Слепые, ул. Первомайская, д.27 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Юности, д. 16-22 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Российская, д. 23 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 6 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Нагорная д. 5 - ул. Новая д. 48 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Малое Череватово, переход с ул. Колхозная на ул.Прудовая | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Восточная, д. 2а-2в | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 171,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Лихачи, ул. Новая, д. 3-8 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 132,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Сыресьево, ул. Ситнова, д. 11-14а | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 169,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. Ганина, д. 8-14а | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. Направление расходов: Ремонт сетей с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 448,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. Направление расходов: Замена насоса п. Сатис | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 213,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. Направление расходов: Установка прибора учета ДУ 80 п. Сатис, на границе раздела с АО «Технопарк» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Установка оборудования | 162,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. Направление расходов: Установка прибора учета ДУ 100 п. Сатис, на границе раздела с АО «Технопарк» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Установка оборудования | 202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. Направление расходов: Ремонт водопроводного колодца п. Сатис, ул. Октябрьская, д. 23 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. Направление расходов: Замена насоса на водозаборе п. Сатис, | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на ремонт и содержание сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей теплоснабжения | 2706,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская, д. 7 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 198,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Замена запорной арматуры п. Сатис, ул. Ленина, д. 16 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Направление расходов: Замена запорной арматуры п. Сатис | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 288,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Мира, д. 9 до ул. Матросова, д. 7 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 1023,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Направление расходов: Ремонт оборудования котельной с. Дивеево, ул. Чкалова д. 4 а | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт оборудования котельной | 476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Чкалова, от д. 4а до д. 7, ул. Космонавтов д.1, с. Кременки, ул. Новостройка от д. 14 до д. 21 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 320,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление субсидий на ремонт и содержание сетей водоотведения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей водоотведения | 990,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Направление расходов: Замена насоса на КНС с. Дивеево, ул. Октябрьская | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 384,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Направление расходов: Замена насоса на КНС п. Сатис | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Направление расходов: Установка емкости канализационной сети п. Цыгановка, ул. Школьная, д. 17 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения и емкости | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий на ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Проведение ремонта и технического перевооружения котельных | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Направление расходов: Техническое перевооружения котельной № 1 в с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Техническое перевооружение котельной | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Ремонт муниципального имущества |
| Основное мероприятие 1. Ремонт муниципального имущества | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 1778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Плата за капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Ремонт муниципального жилья п. Сатис, ул. Ленина, д. 16 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Сентябрь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 102,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Ремонт муниципального жилья п. Сатис, ул. Ленина, д. 16 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Сентябрь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 397,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Ремонт специализированной техники | Администрация Дивеевского муниципального округа | Сентябрь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 1039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Сентябрь | Декабрь | Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Декабрь | Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: | 37764,51 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,0 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: | 41764,51 |

"