- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 июля 2023 г. |  | № | 1008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Правил принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства собственности

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

и на приобретение объектов недвижимого имущества

в собственность Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 15.09.2016 № 806 «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Дивеевского муниципального района Нижегородской области и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Дивеевского муниципального района Нижегородской области».

3. Информационному сектору отдела организационно-кадровой работы управления делами администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Забродину А.В.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Забродина А.В.

Сыров С.А.

Денискина Ю.Н.

Струкова О.И.

Качанов А.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
от 21 июля 2023 г. № 1008

Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в объекты капитального строительства собственности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (далее соответственно – бюджетные инвестиции, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в собственности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

2. В настоящих Правилах используются понятия и термины в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и действующими муниципальными правовыми актами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

3. Осуществление бюджетных инвестиций осуществляется на основании следующих нормативных актов (далее – акт):

- в соответствии с адресной инвестиционной программой Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области на текущий финансовый год и плановый период, - в отношении объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу;

- в соответствии с решением главного распорядителя средств бюджета округа ответственного за реализацию муниципальной программы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, в рамках которой планируется предоставление бюджетных инвестиций (далее – главный распорядитель) по мероприятиям, соответствующих муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, не включенных в адресную инвестиционную программу Нижегородской области.

4. Не допускается при исполнении бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области предоставление бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и в приобретение объектов недвижимого имущества (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений).

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели муниципальной программой, направленной на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Нижегородской области.

6. Отбор объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества производится с учетом:

- основных направлений развития, обозначенных в документах стратегического планирования муниципального образования;

- включения объекта в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области;

- поручений органов местного самоуправления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального округа, направляемых на капитальные вложения.

7. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель средств бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

8. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления за бюджетными и автономными учреждениями или хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями либо включаются в состав муниципальной казны Дивеевского муниципального округа. Нижегородской области.

II. Порядок принятия решения

1. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

2. Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.

3. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации или наименование объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества);

в) наименование главного распорядителя;

г) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства или его предполагаемой стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам и источникам финансирования.

4. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской с обоснованием необходимости осуществления бюджетных инвестиций (характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций, актуальность и практическая значимость реализации бюджетных инвестиций для муниципального округа) в финансовое управление администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на согласование не позднее, чем за один месяц до определенной в установленном порядке даты начала рассмотрения проектировок бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период.

5. Финансовое управление администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области рассматривает проект решения в течение тридцати дней со дня его поступления.

6. Проект решения направляется на согласование в Совет депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

7. После согласования главный распорядитель направляет проект постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области для дальнейшего согласования и подписания в установленном порядке.

- III. Осуществление бюджетных инвестиций

1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, действующими муниципальными правовыми актами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов.

2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.