- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 декабря 2018 года |  | N | 1141 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением администрации Дивеевского муниципального района

Нижегородской области от 15 февраля 2018 года № 113

В связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год, изложив изменения в приложении к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В. Забродину.

Глава местного самоуправления 						Д.В.Дрейбанд

Забродина А.В.

Чернягина Т.Н.

Качанов А.Н.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 13 декабря 2018 года N 1141

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

15 февраля 2018 года N 113

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 13 декабря 2018 года N 1141)

План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на ремонт водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Полевая - Привольная | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Полевая | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Новая - Нагорная | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Кременки, ул. Советская - Первомайская | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с устройством колодцев с. Дивеево, ул. октябрьская | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей с устройством колодцев | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Суворово, ул. Слободская | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Сыресево, ул. Ситнова | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: Приобретение материала для ремонта наружных сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Южная - Космонавтов | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Направление расходов: Приобретение материала для ремонта наружных сетей теплоснабжения с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Советская | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление субсидий на ремонт сетей водоотведения | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Направление расходов: Ремонт сетей водоотведения с. Дивеево, ул. Казанская | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство сетей водоотведения | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Направление расходов: Ремонт аэротенок очистных сооружений п. Сатис | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт оборудования | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий на ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального района | Февраль | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Направление расходов: Приобретение приборов учета газа для котельных МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального района | Февраль | Октябрь | Приобретение приборов учета газа | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Плата за капитальный ремонт муниципальных квартир | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 8437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Погашение просроченной кредиторской задолженности МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Погашение просроченной кредиторской задолженности | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 3281,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 612,50 | 3634,60 | 1877,8 | 0,0 |
| 1.1. Направление расходов: Благоустройство дворовых территорий | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 612,50 | 3634,60 | 1877,8 | 0,0 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  | 10876,7 | 612,50 | 3634,60 | 1877,8 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  | 17001,60 |  |  |  |  |

"