# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 15 июня 2023 г. |  | № | 120-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), на основании соглашения между заказчиком – МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» и подрядчиком ООО «Компания АМТ» от 13.06.2023 г:

1. Допустить изменения существенных условий контракта от 25.04.2023 г. № 1-2023 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, д. 5а (ИКЗ: 233521200429352160100100060014399243) с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 вышеназванного Федерального закона, об изменении срока исполнения контракта: увеличить срок выполнения работ до 15 июля 2023 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Клюканова А.В.

Исполняющий полномочия

главы местного самоуправления						С.А.Сыров

Коршунов С.А.

Клюканов А.В.

Герасимова Е.В., Варенцов С.В.