# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2021 г.									N 1240

О внесении изменений

в план реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области», утвержденный постановлением

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 17 марта 2021 г. № 292

В связи с уточнением направления расходов, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 17 марта 2021г. № 292, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области С.А.Сырова.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 30 сентября 2021 г. № 1240

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 17 марта 2021 г. № 292

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» на 2021 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1. "Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального округа на 2021 – 2023 годы " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального округа | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального округа на 2021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: приобретение оборудования, материалов, одежды для образовательных учреждений | МБОУ «ДИВЕЕВСКАЯ СОШ» | Апрель | Декабрь | Безопасность передвижения пешеходов (детей) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального округа на 2021 – 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального округа | Администрация Дивеевского муниципального округа | март | декабрь | Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального округа на 2021 | 1772,40 | 0,00 | 62807,50 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: на строительство автостанции | Администрация Дивеевского муниципального округа | март | декабрь | автостанция | 50,70 | 0,00 | 50633,20 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: на строительство перехватывающей парковки | Администрация Дивеевского муниципального округа | март | декабрь | перехватывающая парковка | 121,70 | 0,00 | 12174,30 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: на возмещение убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки | Администрация Дивеевского муниципального округа | март | декабрь | возмещение убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | Управление экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального округа, Финансовое управление администрации Дивеевского муниципального округа | сентябрь | декабрь | финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дивеевского муниципального округа на 2021-2023 годы» тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.Содержание автомобильных дорог местного значения (зимнее, летнее) | Территориальные отделы администрации Дивеевского муниципального округа | январь | декабрь | Проведение работ по содержание дорог общего пользования местного значения | 2644,60 | 0,00 | 1500,00 | 0,0 |
| 1.1. Направление расходов: на содержание автомобильных дорог местного значения (зимнее, летнее) | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | январь | декабрь | Проведение работ по содержание дорог общего пользования местного значения | 230,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: на содержание автомобильных дорог местного значения (зимнее, летнее) | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | январь | декабрь | Проведение работ по содержание дорог общего пользования местного значения | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: на содержание автомобильных дорог местного значения (зимнее, летнее) | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | январь | декабрь | Проведение работ по содержание дорог общего пользования местного значения | 1839,6 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: на содержание автомобильных дорог местного значения (зимнее, летнее) | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | январь | декабрь | Проведение работ по содержание дорог общего пользования местного значения | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: на содержание автомобильных дорог местного значения (зимнее, летнее) | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | январь | декабрь | Проведение работ по содержание дорог общего пользования местного значения | 165,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Направление расходов: на содержание автомобильных дорог местного значения (зимнее, летнее) | Сатисский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | январь | декабрь | Проведение работ по содержание дорог общего пользования местного значения | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения | Территориальные отделы администрации Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 9731,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Первомайская в с. Кременки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Зеленая в с. Кременки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Западная в с. Кременки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Нагорная в с. Кременки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Молодежная в п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Сатисский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Зеленая в п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Сатисский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Солнечная в с. Верякуши Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Молодежная в с. Верякуши Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Ситнова в с. Ивановское Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 440,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Малыгина в с. Конново Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 440,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Садовая в с. Стуклово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 440,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Новостройка-2 в с. Елизарьево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. Направление расходов: на ремонт а/д по пер. Солнечный в с. Елизарьево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. Направление расходов: на ремонт а/д по пер. Северный в с. Елизарьево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Зеленая в с. Глухово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 201,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Карла Маркса в с. Глухово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 201,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Школьная в с. Глухово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 201,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. Направление расходов: на ремонт а/д подъезд к школе в с. Глухово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Молодежная в с. Суворово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Слободская в с. Суворово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 237,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Молодежная в с. Б. Череватово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Ежкова в с. Б. Череватово Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Родниковая в д. Рузаново Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Садовая в д. Яковлевка Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.25. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Сергея Орлова в с. Ореховец Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.26. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Молодежная в с. Онучино Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.27. Направление расходов: на ремонт а/д по ул. Центральная в с. Онучино Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Северный территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28. Направление расходов: на ремонт а/д д. Полупочинки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел Дивеевского муниципального округа | май | декабрь | Проведение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  | 14 248,70 | 0,00 | 64307,50 | 0,0 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  | 78 556,20 |  |  |  |

".