# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 24 августа 2023 г. |  | № | 165-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании соглашения между заказчиком – Сатисский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и подрядчиком – ООО «ГАП»:

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 26.06.2023 г. реестровый номер 35254494850 на выполнение работ «Благоустройство молодежной танцевальной площадки с тротуаром около Дома культуры в п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области»: установить срок выполнения работ до 01.09.2023 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Сырова С.А.

Глава местного самоуправления С.А.Кучин

Сыров С.А.

Герасимова Е.В.

Варенцов С.В.