- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 5 декабря 2018 года |  | N | 238-р |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в распоряжение администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 16 марта 2018 года № 36-р

В связи с корректировкой ПСД на строительство автомобильной дороги «Юго-восточный обход центральной части с. Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области (участок 1, участок 2)» (далее – Объект) и на основании положительных заключений ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 28.11.2018 № 52-1-1-2-005764-2018 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и от 29.11.2018 № 3-1-3-0107-18 по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта:

Внести изменение в распоряжение администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 16 марта 2018 года № 36-р «Об утверждении ПСД на строительство автомобильной дороги «Юго-восточный обход центральной части с. Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области (участок 1, участок 2)»», в части изменения технических показателей Объекта:

«Вид строительства						 -	 новое строительство

Категория дороги						 -	 главная улица

(по СП 42.13330.2011)

Строительная длина,						 -	 2,911 км.

в том числе участка 1						 -	 2,283 км.

участка 2						 - 	0,628 км.

Расчетная скорость						 -	40 км/ч

Ширина земляного полотна					 -	12,0 м.

Ширина проезжей части					 -	7,0 м.

Количество полос движения					 -	2

Ширина полосы движения					 -	3,5 м.

Ширина обочины							 -	2,5 м.

Расчетные нагрузки:

- для расчета дорожной одежды				 -	115 кН

- для искусственных сооружений				 -	А14, Н14

Тип дорожной одежды						 -	капитальный

Вид покрытия							 -	асфальтобетон

Мост через р. Вичкинза (участок 2):			 -	1 шт.

- схема								 -	12+15+12 м.

- длина								 -	44,2 м.

- габарит								 -	Г-11,51+2х1,5 м.

Железобетонные водопропускные трубы:

- Ø1,0 м								 -	 4 шт./83,16 м.

- Ø0,5 м								 -	 1 шт./23,53 м.

- под съездами Ø0,5 м						 -	 7 шт./88,26 м.

Продолжительность строительства:

участок 1								 -	10 мес.

участок 2								 -	7 мес.

Сметная стоимость

в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000)

- строительно-монтажные работы				 -	43302,53 тыс. руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы

(завершение строительства)					 -	40866,53 тыс. руб.

- строительно-монтажные работы

(выполненные работы)						 -	2436,00 тыс. руб.

- оборудование							 -	402,37 тыс. руб.

в том числе:

- оборудование (завершение строительства)		 -	402,37 тыс. руб.

- оборудование (выполненные работы)			 -	затрат нет

- прочие затраты							 -	6423,31 тыс. руб.

в том числе:

- прочие затраты (завершение строительства)		 -	6417,23 тыс. руб.

- прочие затраты (выполненные работы)			 -	6,08 тыс. руб.

Всего									 -	50128,21 тыс. руб.

в том числе:

Всего (завершение строительства)				 -	47686,14 тыс. руб.

Всего (выполненные работы)					 -	2442,07 тыс. руб.

- ПИР (без НДС)							 -	4517,93 тыс. руб.

- возвратные суммы						 - 	45,96 тыс. руб.

Всего по сводному сметному расчету

в текущем уровне цен IV квартала 2017 г. с НДС 18%

- строительно-монтажные работы				 -	354940,79 тыс. руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы

(завершение строительства)					 -	335078,17 тыс. руб.

- строительно-монтажные работы

(выполненные работы)						 -	19862,62 тыс. руб.

- оборудование							 -	1927,64 тыс. руб.

в том числе:

- оборудование (завершение строительства)		 -	1927,64 тыс. руб.

- оборудование (выполненные работы)			 -	затрат нет

- прочие затраты							 -	38185,73 тыс. руб.

в том числе:

- прочие затраты (завершение строительства)		 -	38157,11 тыс. руб.

- прочие затраты (выполненные работы)			 -	28,62 тыс. руб.

Всего									 -	395054,16 тыс. руб.

в том числе:

Всего (завершение строительства)				 -	375162,92 тыс. руб.

Всего (выполненные работы)					 -	19891,24 тыс. руб.

- ПИР (без НДС)							 -	18026,55 тыс. руб.

- НДС 18%								 -	58953,32 тыс. руб.

- возвратные суммы						 -	(333,98) тыс. руб.».

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Забродина А.В.

Сыров С.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.