# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 6 сентября 2022 г. |  | № | 245-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), на основании соглашения между заказчиком – Северный территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и подрядчиком – ООО «Дивеевское ЖКХ»:

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 04.05.2022 г. № 1286 на выполнение ремонта водопроводной сети в с. Глухово с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 вышеназванного Федерального закона: увеличить срок выполнения работ на два месяца.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Сырова С.А.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Сыров С.А.

Герасимова Е.В.

Варенцов С.В.