- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 9 марта 2023 г. |  | № | 303 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 год, утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области от 07.02.2023 № 161

В связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 год, утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 07.02.2022 № 161, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления 					 	 С.А.Кучин

Сыров С.А.

Миронова М.И.

Герасимова Е.В.

Чечёткин Е.Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 9 марта 2023 г. № 303

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 07 февраля 2023 г. № 161

План

реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 год

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | очередной финансовый год | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие расходы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание наружного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Выполнение работ по модернизации точек уличного освещения: | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа: |  | январь | декабрь | Модернизация точек уличного освещения | 0,00 | 0,00 | 12 305 000,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области благоустройства | Дивеевский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9 505 000,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области благоустройства | Сатисский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области благоустройства | Северный территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содержание работников в сфере благоустройства: | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа: |  | январь | декабрь | з/плата, услуги связи, коммунальные, транспортные услуги, услуги по вывозу мусора, горюче-смазочные материалы, налог за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | 8 844 200,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Дивеевский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 153 900,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Сатисский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 485 200,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Северный территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 205 100,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2. Мероприятия по реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа: |  | январь | декабрь | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» | 0,00 | 0,00 | 3 180 000,00 | 0,00 |
| Софинансирование местного бюджета мероприятий реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Сатисский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
|  | Северный территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3. Содержание и благоустройство территории населенных пунктов: | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа: |  | январь | декабрь | Содержание и благоустройство территории населенных пунктов | 0,00 | 7 419 100,00 | 7 356 300,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области благоустройства | Дивеевский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 805 300,00 | 0,00 |
|  | Сатисский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
|  | Северный территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 396 200,00 | 0,00 |
| Содержание объектов благоустройства общественных территорий | Дивеевский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 7 419 100,00 | 1 854 800,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4. Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Дивеевского муниципального округа НО: | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа: |  | январь | декабрь | Обслуживание газового оборудования населенных пунктов | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 |
| Обслуживания газового оборудования населенных пунктов | Дивеевский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 700 00,00 | 0,00 |
| Обслуживания газового оборудования населенных пунктов | Сатисский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 205 00,00 | 0,00 |
| Обслуживания газового оборудования населенных пунктов | Северный территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 30 00,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5. Приобретение контейнеров и (или) бункеров, создание (обустройство) контейнерных площадок, ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО: | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа: |  | январь | декабрь | Приобретение контейнеров и (или) бункеров, создание (обустройство) контейнерных площадок | 0,00 | 5 104 400,00 | 268 650,00 | 0,00 |
| 5.1. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Сатисский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 526 400,00 | 27 704,00 | 0,00 |
|  | Северный территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 619 400,00 | 32 600,00 | 0,00 |
| 5.2. Создание (обустройство) контейнерных площадок | Дивеевский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 2 032 000,00 | 106 946,00 | 0,00 |
|  | Сатисский территориальный отдел |  |  |  |  | 0,00 | 1 926 600,00 | 101 400,00 | 0,00 |
| 5.3. Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО | Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6. Реконструкция центральной площади на пересечении пер. Нагорный, пер. Прудовый, ул. Октябрьская с. Дивеево | УКС администрации Дивеевского муниципального округа |  | январь | декабрь | Реконструкция центральной площади на пересечении пер. Нагорный, пер. Прудовый, ул. Октябрьская с. Дивеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7. Строительство объекта «Набережная р.Вичкинза с. Дивеево» | УКС администрации Дивеевского муниципального округа |  | январь | декабрь | Строительство объекта «Набережная р.Вичкинза с. Дивеево» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8. Благоустройство общественных пространств с. Дивеево: набережная р. Вичкинзы | УКС администрации Дивеевского муниципального округа |  | январь | декабрь | Благоустройство общественных пространств с. Дивеево: набережная р. Вичкинзы | 0,00 | 0,00 | 42 300,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9. Благоустройство общественных пространств с. Дивеево: парковая зона отдыха у истока р. Лубинка | УКС администрации Дивеевского муниципального округа |  | январь | декабрь | Благоустройство общественных пространств с. Дивеево: парковая зона отдыха у истока р. Лубинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 10. Благоустройство тротуаров с. Дивеево | УКС администрации Дивеевского муниципального округа |  | январь | декабрь | Благоустройство тротуаров с. Дивеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 11. Благоустройство парка Победы с. Дивеево | УКС администрации Дивеевского муниципального округа |  | январь | декабрь | Благоустройство парка Победы с. Дивеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 12. Благоустройство общественного пространства в районе ул. Южная в с. Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел |  | январь | декабрь | Благоустройство общественного пространства в районе ул. Южная в с. Дивеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 13. Мероприятие по безопасности ГТС пруда | Сатисский территориальный отдел |  | январь | декабрь | Мероприятие по безопасности ГТС пруда | 0,00 | 0,00 | 863 490,00 | 0,00 |
| Мероприятие 14. Мероприятия в рамках проекта «Память поколений» | Дивеевский территориальный отдел |  | январь | декабрь | Обустройство дорожек на территории кладбищ с. Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 1 020 600,00 | 71 832,00 | 0,00 |
| Мероприятие 15. Ремонт дворовых территорий в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | Дивеевский территориальный отдел |  | январь | декабрь | Ремонт дворовых территорий в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | 0,00 | 2 098 000,00 | 524 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие J1. Национальный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | УКС администрации Дивеевского муниципального округа |  | январь | декабрь | Строительство объекта «Набережная р.Вичкинза» с. Дивеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  |  | 0,00 | 15 642 100,00 | 34 391 272,00 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  |  | 50 033 372,00 |  |  |  |

".