# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 марта 2022 г. |  | № | 412 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31 марта 2021 г. № 394, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области С.А.Сырова.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

Сыров С.А.

Чернягина Т.Н.

Усимов В.А.

Герасимова Е.В.

Чечеткин Е.Д.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 28 марта 2022 г. № 412

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами

в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт и содержание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на ремонт и содержание водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание водопроводных сетей | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Заречная, д. 327- д. 337 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Заречная, д. 9 - д. 15 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Новая, д. 29 - д. 37 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Яковлевка, ул. Верхняя, д. 16 – д. 23 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Полупочинки, ул. Мира, д. 48 – д. 58 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Верякуши, ул. Мира, д. 25 – д. 37 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. Прокеева д. 23 - ул. Зеленая, д. 20 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей п. Цыгановка, ул. Школьная, д. 17 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Направление расходов: Ремонт водопроводных колодцев п. Цыгановка, ул. Дорожная, д. 10А, ул. Дорожная, д. 20А, ул. Школьная, д. 17 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных колодцев | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на ремонт и содержание сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей теплоснабжения | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Ленина, д. 13 – д. 16 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Советская, д. 9 – д. 20 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Замена запорной арматуры с. Глухово, ул. Почтовая, д. 16 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 421,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Направление расходов: Замена насоса в котельной с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 78,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление субсидий на ремонт и содержание сетей водоотведения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей водоотведения | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Направление расходов: Замена насоса на КНС с. Дивеево, ул. Ситнова | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Направление расходов: Ремонт шиберов на очистных сооружениях п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Ремонт муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт муниципального имущества | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Плата за капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  | 18100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  | 18100,00 |  |  |  |  |