# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 мая 2022 г. |  | № | 611 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график проведения заседаний по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций:

5.1. В срок до 01 июня 2022 года разработать и утвердить планы производства работ по промывке и опрессовке систем центрального отопления и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2022 – 2023 годов.

5.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением план-графика ремонтно-восстановительных работ. В срок до 15 июня 2022 года представить указанный план-график в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области принять меры по созданию нормативных запасов топлива на котельных, в соответствии с Порядком определения нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377.

7. Финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области при формировании бюджета на 2023 год предусмотреть средства для оплаты энергоресурсов, в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

8. Руководителям ресурсоснабжающих организаций организовать проведение тренировок с личным составом по ликвидации аварийных ситуаций (не менее двух) и в срок до 01 августа 2022 года представить копии актов проведенных тренировок в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

9. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, руководителям управляющих организаций.

9.1. Осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

9.2. В срок до 01 июня 2022 года разработать и согласовать с ресурсоснабжающими организациями планы производства работ по промывке и опрессовке внутренних систем отопления объектов жилищного фонда, социальной сферы и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2022 – 2023 годов.

9.3. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику в срок до 15 сентября 2022 года, обеспечить подготовку муниципальных дорог общего пользования к эксплуатации в осенне-зимний период.

10. В ходе подготовки котельных к отопительному периоду организациям жилищно-коммунального хозяйства и собственникам котельных выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности котельных. Организовать обучение операторов (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума до начала отопительного периода.

11. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года, в отношении объектов ресурсоснабжающих организаций – в срок до 1 ноября 2022 года и объектов электроэнергетики – в срок до 15 ноября 2022 года с оформлением паспортов готовности.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления						С.А. Кучин

Чечеткин Е.Д.

Миронова М.И.

Герасимова Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 12 мая 2022 г. № 611

Состав комиссии

по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов

Председатель:

Сыров Станислав Александрович – заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Заместитель председателя:

Чечеткин Евгений Дмитриевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Секретарь комиссии:

Жоголев Евгений Иванович – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Члены комиссии:

Кузнецова Ирина Алексеевна – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Миронова Марина Ивановна – начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Шанин Дмитрий Викторович – начальник управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Бабуркин Александр Васильевич – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Синицын Дмитрий Валерьевич – начальника РЭС (по согласованию);

Мурзин Алексей Иванович – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Представитель территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 12 мая 2022 г. № 611

Положение о комиссии

по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом по рассмотрению и решению вопросов проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (далее – организации) и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления по подготовке и проверке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства района и муниципальных дорог общего пользования к работе в зимних условиях.

2.2. Реализация единой политики на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

2.3. Координация деятельности органов местного самоуправления в области готовности организаций к отопительному периоду.

2.4. Оценка готовности организаций к отопительному периоду.

2.5. Проведение проверок выполнения организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.6. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение организациями требований по готовности к отопительному периоду.

2.7. При необходимости проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.

2.8. Составление актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности организаций к отопительному периоду.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по утвержденному графику заседаний и по мере необходимости.

4.3. Решение комиссии о готовности к отопительному периоду объекта проверки, о необходимости устранения в установленные сроки замечаний к требованиям по готовности либо о неготовности к отопительному периоду принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.4. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:

- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии документов;

- информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

- иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

4.5. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане, в том числе представители юридических лиц, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.6. В течение одного дня с даты завершения проверки секретарем комиссии оформляется акт проверки готовности к отопительному периоду организаций, который подписывается председателем и членами комиссии присутствующих на проверке.

4.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.8. В случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, секретарем комиссии оформляется паспорт готовности, который выдается администрацией Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в течение пятнадцати дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 12 мая 2022 г. № 611

## График проведения заседаний

## по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов

| № п/п | Дата проведения | Докладчики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первая декада июня | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» |
|  |  | Директор ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Начальник управления образования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политике и туризма администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Дивеевского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
| 2. | Первая декада июля | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | МП «Сатисское ЖКХ» |
| 3. | Первая декада августа | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Дивеевского территориального отдела Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник управления образования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политике и туризма администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
| 4. | Первая декада сентября | Подведение итогов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 12 мая 2022 г. № 611

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |  | Ответственный исполнитель |  | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Ленина, д. 13 – д. 16 |  | Май-Июль |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Клочков А.П. | 250,00 |
| 1.2 | Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Советская, д. 9 – д. 20 |  | Апрель-Август |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Клочков А.П. | 250,00 |
| 1.3 | Замена запорной арматуры с. Глухово, ул. Почтовая, д. 16 |  | Апрель-Август |  | Директор МП «Коммунальник» Березкин А.А. | 421,68 |
| 1.4 | Замена насоса в котельной с. Дивеево |  | Апрель-Август |  | Директор МП «Коммунальник» Березкин А.А. | 78,32 |
| 1.5 | Замена отопительной батареи в Б.Череватовском СДК |  | Июль-Сентябрь |  | Филимонова А.И. | 10,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1010,00 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Заречная, д. 327- д. 337 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 150,00 |
| 2.2 | Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Заречная, д. 9 - д. 15 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 150,00 |
| 2.3 | Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Новая, д. 29 - д. 37 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 180,00 |
| 2.4 | Ремонт водопроводных сетей д. Яковлевка, ул. Верхняя, д. 16 – д. 23 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 160,00 |
| 2.5 | Ремонт водопроводных сетей д. Полупочинки, ул. Мира, д. 48 – д. 58 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 180,00 |
| 2.6 | Ремонт водопроводных сетей с. Верякуши, ул. Мира, д. 25 – д. 37 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 320,00 |
| 2.7 | Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. Прокеева д. 23 - ул. Зеленая, д. 20 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 160,00 |
| 2.8 | Ремонт водопроводных сетей п. Цыгановка, ул. Школьная, д. 17 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Клочков А.П. | 100,00 |
| 2.9 | Ремонт водопроводных колодцев п. Цыгановка, ул. Дорожная, д. 10А, ул. Дорожная, д. 20А, ул. Школьная, д. 17 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Клочков А.П. | 200,00 |
| 2.10 | Ремонт водопроводных сетей в с. Глухово ул. Почтовая | Сентябрь |  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 3900,00 |
| 2.11 | Замена водонапорной башни в с. Суворово | Сентябрь |  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 3700,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 9200,00 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена насоса на КНС с. Дивеево, ул. Ситнова | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 250,00 |
| 3.2 | Ремонт шиберов на очистных сооружениях п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Май-Октябрь |  |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Клочков А.П. | 150,00 |
| 3.3 | Ремонт системы водоотведения в здании Сатисского СДК | Октябрь-Декабрь |  |  | Гусейнова Н.Н. | 18,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 418,00 |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена энергосберегающих лампочек в зданиях КДО | В течение года |  |  | Ламп В.Г. | 23,00 |
| 4.2 | Ремонт электропроводки в здании Сатисского СДК | Июль-Сентябрь |  |  | Гусейнова Н.Н. | 85,00 |
| 4.3 | Устройство фонарного провода с. Ивановское, ул. Ситнова, установка светильников. Устройство фонарного провода с. Березино, ул. Синякова, установка светильников. | Июль-Август |  |  | Северный территориальный отдел администрации Малынин В.А. | 37,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 145,00 |
| 5. Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ямочный ремонт муниципальных дорог Дивеевского территориального отдела | Май-Сентябрь |  |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 1100,00 |
| 5.2 | Ремонт а/д. по ул. Есенина в с. Дивеево | Май-Сентябрь |  |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 431,13 |
| 5.3 | Ремонт а/д. по ул. Сергея Пушкова в с. Дивеево | Май-Сентябрь |  |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 1823,97 |
| 5.4 | Ямочный ремонт муниципальных дорог Сатисского территориального отдела | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 676,67 |
| 5.5 | Ремонт а/д. по ул. Молодежная в п. Сатис | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 3049,11 |
| 5.6 | Ремонт а/д. по ул. Зеленая в п. Сатис | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 3664,79 |
| 5.7 | Ремонт а/д. по ул. Шаховского в с. Ореховец | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 324,21 |
| 5.8 | Ремонт а/д. по ул. Новая Заовражная в с. Суворово | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 648,46 |
| 5.9 | Ремонт а/д. по ул. Школьная в с. Онучино | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 324,21 |
| 5.10 | Ремонт а/д. по ул. Малыгина в с. Конново | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 737,60 |
| 5.11 | Ямочный ремонт муниципальных дорог Северного территориального отдела | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 819,76 |
| 5.12 | Ремонт а/д. по ул. Родниковая в д. Рузаново | Май-Сентябрь |  |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 3004,46 |
| 5.13 | Ремонт а/д. по ул. Новостройка в с. Елизарьево | Май-Сентябрь |  |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2242,12 |
| 5.14 | Ремонт а/д. по ул. Новостройка 2 в с. Елизарьево | Май-Сентябрь |  |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2242,12 |
| 5.15 | Ремонт тротуара от перекрестка на «Технопарк-Саров» | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 3500,00 |
| 5.16 | Приобретение, установка /демонтажа светофора | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 400,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 24988,61 |
| 6. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство территории МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» | Май-Сентябрь |  |  | Котяшова ЕЮ. | 3435,20 |
| 6.2 | Ремонт парка Победы в п. Сатис | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 400,00 |
| 6.3 | Создание и обустройство контейнерных площадок | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 234,00 |
| 6.4 | Обустройство палисадника по ул. Первомайская 26 б. | Май-Сентябрь |  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 200,00 |
| 6.5 | Обустройство тротуара к школе от ул. Мира до ул. Советской с. Верякуши | Июль |  |  | Северный территориальный отдел администрации Авсентьева Н.Н. | 669,60 |
| 6.6 | Благоустройство общественного пространства по ул. Северная в с. Дивеево | Май-Август |  |  | Начальник Дивеевского территориального отдела администрации Сыров А.О. | 4990,00 |
| 6.7 | Содержание территорий населенных пунктов Дивеевского территориального отдела | Май-сентябрь |  |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 500,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 10428,80 |
| 7. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт цоколя Елизарьевского СДК | Июль-Сентябрь |  |  | Цыпленкова Е.Н. | 50,00 |
| 7.2 | Обработка деревянных конструкций (сцена 8 шт.) | Июль-Сентябрь |  |  | Ламп В.Г. | 384,00 |
| 7.3 | Ремонт водостока Сатисского СДК | Октябрь-Декабрь |  |  | Гусейнова Н.Н. | 7,00 |
| 7.4 | Ремонт оконных блоков Глуховского СДК | Октябрь-Декабрь |  |  | Майстренко В.А. | 100,00 |
| 7.5 | Ремонт оконного блока Конновского СДК | Октябрь-Декабрь |  |  | Рогожина А.Н. | 40,00 |
| 7.6 | Ремонт кровли в МБОУ «Глуховская СОШ» | Август-Сентябрь |  |  | Парашутина А.П. | 6472,5 |
| 7.7 | Ремонт фасада МБОУ «Сатисская СОШ» | Май-Сентябрь |  |  | Пантелеева Г.М. | 3565,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 10619,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 56809,41 |