# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31 мая 2023 г. |  | № | 741 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы «Обеспечение населения

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 28 марта 2023 г. № 404

В связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 28 марта 2023 г. № 404, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

Чечеткин Е.Д.

Миронова М.И.

Варенцов С.В.

Герасимова Е.В.

Сыров С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 31 мая 2023 г. № 741

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 28 марта 2023 г. № 404

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт и содержание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на ремонт и содержание водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание водопроводных сетей | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 23- д. 37 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Глухово, ул. Почтовая, д. 69 – ул. Карла Маркса, д. 30 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Конново, ул. Малыгина, д. 57 - д. 61 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Направление расходов: Ремонт сетей водоотведения с. Кременки, ул. Новостройка, д. 9 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на ремонт и содержание сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей теплоснабжения | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Гаражная, д. 5 – ул. Первомайская д. 41 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1а – д. 14 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Ремонт муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт муниципального имущества | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Направление расходов: Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. Направление расходов: ремонт муниципального имущества, приобретение оборудования, запасных частей и ремонт специализированной техники | Администрация Дивеевского муниципального округа | Июнь | Август | Проведение ремонта муниципального имущества | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 15854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. Направление расходов: Приобретение машин и оборудования | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Приобретение машин и оборудования | 1927,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Август | Октябрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 6127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  | 18439,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  | 18439,43 |  |  |  |  |

".