- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 5 июля 2022 г.										№ 913

Об утверждении актуализированного

инвестиционного плана

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

Во исполнение Протокола совещания Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области от 17 декабря 2019 года № Сл-001-437758/19, в целях выработки дополнительных мер по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и достижения целевых значений показателей эффективности инвестиционной деятельности, установленных индивидуальным инвестиционным планом Нижегородской области, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый актуализированный инвестиционный план Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

2. Мониторинг реализации актуализированного инвестиционного плана возложить на инвестиционного уполномоченного администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Забродину А.В., заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 02.07.2021 № 921 «Об утверждении актуализированного инвестиционного плана Дивеевского муниципального округа Нижегородской области».

4. Информационному сектору отдела организационно-кадровой работы управления делами администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевскогого муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления							С.А.Кучин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 5 июля 2022 г. № 913

Инвестиционный план Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области на 2019-2025 годы

| № п/п | Наименование проекта | Наименование населённого пункта, где будет реализован проект | Источник финансирования (Правительство Нижегородской области/ администрация ОМСУ/ инвестор) | Ответственный исполнитель, в т.ч. наименование ГП, в рамках которой осуществляется финансирование | Вид экономической деятельности (подраздел ОКВЭД) |  |  | Сроки реализации (период вложения инвестиций) |  |  | Период |  | Объем инвестиций/финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  | Объем отгруженной продукции, млн. руб. |  |  | Новые рабочие места, чел. |  |  | Предполагаемый уровень среднемесячной заработной платы работников предприятия, руб. (оценка) |
| РАЗДЕЛ А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство двора на 20 голов КФХ Рубель Анжелика Анатольевна | с. Дивеево | КФХ Рубель Анжелика Анатольевна | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области/ Развитие АПК Нижегородской области/ КФХ Рубель Анжелика Анатольевна | Сельское хозяйство 01.41 |  |  | 2019-2020 |  |  | всего |  | 1,43 |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,43 |  |  | 6,88 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 0,02 |  |  | 1 |  |  | 15 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1,33 |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,33 |  |  | 1,00 |  |  | 1 |  |  | 15 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация животноводческого помещения двора на 20 голов КФХ Гордеев Сергей Владимирович | с. Конново | КФХ Гордеев Сергей Владимирович | КФХ Гордеев Сергей Владимирович | Сельское хозяйство 01.41 |  |  | 2019-2020 |  |  | всего |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  | 6,61 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  | 1,00 |  |  | 1 |  |  | 15 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство молочно -товарной фермы на 1328 голов дойного стада ООО "Дивеевское" | с. Атемасово Ардатовский район | ООО "Дивеевское" | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области/ Развитие АПК Нижегородской области/ ООО "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.41.2 |  |  | 2019-2021 |  |  | всего |  | 419,0 |  | 115,38 |  |  |  |  | 303,62 |  |  | 946,69 |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 21,50 |  |  |  |  |  |  | 21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 219,5 |  |  |  |  |  |  | 219,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 178,0 |  | 115,38 |  |  |  |  | 62,62 |  |  | 175,89 |  |  | 30 |  |  | 37 963,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,00 |  |  | 4 |  |  | 35 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,00 |  |  | 3 |  |  | 35 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  | 3 |  |  | 35 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и строительство дорог ООО ПП "Дивеевское" | с. Дивеево | ООО ПП "Дивеевское" | ООО ПП "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.47 |  |  | 2019-2021 |  |  | всего |  | 20,10 |  |  |  |  |  |  | 20,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 13,10 |  |  |  |  |  |  | 13,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство яйцесклада ООО ПП "Дивеевское" с. Дивеево | с. Дивеево | ООО ПП "Дивеевское" | ООО ПП "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.47 |  |  | 2020 |  |  | всего |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт цехов в ООО ПП "Дивеевское"с. Дивеево | с. Дивеево | ООО ПП "Дивеевское" | ООО ПП "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.47 |  |  | 2020-2022 |  |  | всего |  | 173,85 |  |  |  |  |  |  | 173,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 118,64 |  |  |  |  |  |  | 118,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 55,01 |  |  |  |  |  |  | 55,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство котельной ООО ПП "Дивеевское" с Дивеево | с. Дивеево | ООО ПП "Дивеевское" | ООО ПП "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.47 |  |  | 2021 |  |  | всего |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт здания прод тар. склад ООО ПП "Дивеевское" с Дивеево | с. Дивеево | ООО ПП "Дивеевское" | ООО ПП "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.47 |  |  | 2021 |  |  | всего |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство молочно -товарной фермы на 1000 голов дойного стада ООО "Дивеевское" | с. Конново | ООО "Дивеевское" | ООО "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.41.2 |  |  | 2024 |  |  | всего |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство комплекса по выращиванию ремонтного молодняка молочного направления нга 1255 голов КРС | с. Атемасово Ардатовский район | Правительство Нижегородской области, ООО "Дивеевское" | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области/ Развитие АПК Нижегородской области/ ООО "Дивеевское" | Сельское хозяйство 01.41.2 |  |  | 2022 |  |  | всего |  | 96,0 |  | 17,0 |  |  |  |  | 79,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 48,0 |  | 8,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 48,0 |  | 9,0 |  |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 053,78 |  | 133,38 |  |  |  |  | 920,4 |  |  | 960,18 |  |  | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 28,60 |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  | 0,02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 237,53 |  | 1,00 |  |  |  |  | 236,53 |  |  | 2,00 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 306,64 |  | 115,38 |  |  |  |  | 191,26 |  |  | 178,01 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 103,01 |  | 8,00 |  |  |  |  | 95,01 |  |  | 184,20 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 48,00 |  | 9,00 |  |  |  |  | 39,0 |  |  | 191,29 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  | 198,38 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,28 |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ С Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация производства молочной продукции( сыр, творог) ООО "Дармилк" | п. Сатис | ООО "Дармилк" | ООО "Дармилк" | Обрабатывающие производства 10.51 |  |  | 2019-2024 |  |  | всего |  | 23,831 |  |  |  |  |  |  | 23,831 |  |  | 1 915,270 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 206,00 |  |  | 1 |  |  | 18 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 197,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 4,531 |  |  |  |  |  |  | 4,531 |  |  | 287,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 299,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 4,10 |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 310,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство трубопроводной арматуры для тепловых и атомных станций АО "ЗЭО Энергопоток" | п. Сатис | АО "ЗЭО Энергопоток" | АО "ЗЭО Энергопоток" | Обрабатывающие производства 28.14 |  |  | 2019, 2021 |  |  | всего |  | 40,099 |  |  |  |  |  |  | 40,099 |  |  | 4 893,696 |  |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  | 504,20 |  |  | 28 |  |  | 46 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 12,099 |  |  |  |  |  |  | 12,099 |  |  | 859,896 |  |  | 6 |  |  | 28 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство цеха по производству запорной арматуры | п. Сатис | ООО "ПАСАР" | ООО "ПАСАР" | Обрабатывающие производства 28.14 |  |  | 2022-2024 |  |  | всего |  | 688,32 |  |  |  |  |  |  | 688,32 |  |  | 671,200 |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 551,90 |  |  |  |  |  |  | 551,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  | 100,00 |  |  | 20 |  |  | 47 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 6,42 |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  |  | 280,00 |  |  | 20 |  |  | 51 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство цеха по производству льняного масла и сыров | п. Сатис | КФХ Пильгун Андрей Анатольевич | КФХ Пильгун Андрей Анатольевич | Обрабатывающие производства 10.41. |  |  | 2021-2022 |  |  | всего |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  | 2,13 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  | 1 |  |  | 18 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 724,95 |  |  |  |  |  |  | 724,95 |  |  | 6 772,096 |  |  | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 33,00 |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  | 710,20 |  |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 691,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 18,83 |  |  |  |  |  |  | 18,83 |  |  | 1 147,866 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 560,40 |  |  |  |  |  |  | 560,40 |  |  | 1 049,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 134,10 |  |  |  |  |  |  | 134,10 |  |  | 1 155,50 |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 11,42 |  |  |  |  |  |  | 11,42 |  |  | 1 350,80 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,03 |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочной котельной ООО СК "МАДИС" | п. Сатис | ООО СК "МАДИС" | ООО СК "МАДИС" | Обеспечение электрической энергией, газом и паром 35.30.1 |  | 2019- 2020 |  | всего |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  | 43,00 |  | 63,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  | 43,00 |  | 63,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ F Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений и канализационно-насосной станции, расположенных по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Развитие культуры и туризма Нижкгородской области"/Администрация Дивеевского муниципального района | Строительство 42.21. |  | 2019 |  | всего |  |  | 21,926 |  | 21,73 |  |  | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 21,926 |  | 21,73 |  |  | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозаборный узел и сети водоснабжения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Развитие культуры и туризма Нижкгородской области"/Администрация Дивеевского муниципального района | Строительство 42.21 |  | 2019 |  | всего |  |  | 51,93 |  | 51,38 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 51,93 |  | 51,38 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в д. Осиновка Дивеевского района Нижегородской области по ул. Новая, пер. Луговой, ул. Нижняя, ул. Нагорная | д. Осиновка | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"/Администрация Дивеевского муниципального района | Строительство 42.21 |  | 2019 |  | всего |  |  | 5,367 |  | 5,313 |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 5,367 |  | 5,313 |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления жилой застройки по пер. 1-й Солнечный, пер. 2-й Солнечный, пер. 3-й Солнечный в с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального района | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" / Администрация Дивеевского муниципального района | Строительство 42.21 |  | 2020 |  | всего |  |  | 4,11 |  | 4,10 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 4,11 |  | 4,10 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по улицам: Шалашкова, Южная, Ежкова, Зеленая, Подгорная в с. Большое Череватово Дивеевского района | с. Б-Череватово | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального района | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"/Администрация Дивеевского муниципального района | Строительство 42.21 |  | 2020 |  | всего |  |  | 6,40 |  | 5,10 |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 6,40 |  | 5,10 |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство здания администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального района | Министерство строительства Нижегородской области. Непрограммная часть адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 г.г./ Администрация Дивеевского муниципального района | Строительство 41.2 |  | 2019 |  | всего |  |  | 296,64 |  | 296,343 |  |  | 0,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 296,64 |  | 296,343 |  |  | 0,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство автомобильной дороги "Юго-восточный обход центральной части с. Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области (участок 1, участок 2)" | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального района | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородскй области, ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"/ Администрация Дивеевского муниципального района | Строительство 42.11. |  | 2019 |  | всего |  |  | 196,966 |  | 196,763 |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 196,966 |  | 196,763 |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Березовая, ул. Сергея Пушкова, ул. Лубяная в с. Дивеево Нижегородской области | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 42.21 |  | 2019-2020 |  | всего |  |  | 7,97 |  | 7,89 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 3,02 |  | 2,99 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 4,95 |  | 4,90 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с. Дивеево Нижегородской области | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 42.21 |  | 2019-2020 |  | всего |  |  | 6,534 |  | 6,47 |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2,394 |  | 2,37 |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 4,14 |  | 4,10 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция распределительного газопровода по ул. Привольная в с. Дивеево Нижегородской области | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 42.21 |  | 2019-2020 |  | всего |  |  | 6,711 |  | 6,64 |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2,061 |  | 2,04 |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 4,65 |  | 4,60 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство дороги к источнику Явления Божьей Матери в с. Кременки | с. Кременки | Правительство Нижегородской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородскй области, ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Строительство 42.11. |  | 2025 |  | всего |  |  | 69,933 |  | 69,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 69,933 |  | 69,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство объекта "Набережная р. Вичкинза с. Дивеево" | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство строительства Нижегородской области, ГП " Развитие культуры и туризма Нижегородской области"/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 42.91.4 |  | 2020-2022 |  | всего |  |  | 127,03 |  | 125,75 |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 46,52 |  | 46,05 |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 80,38 |  | 79,58 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 0,13 |  | 0,12 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция центральной площади на пересечении пер.Нагорный, пер.Прудовый, ул.Октябрьская,с.Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" /Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 43.12. |  | 2023 |  | всего |  |  | 71,789 |  | 71,46 |  |  | 0,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 32,87 |  | 32,541 |  |  | 0,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 38,919 |  | 38,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском округе Нижегородской области | с.Кременки | Правительство Нижегородской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог", ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Строительство 42.11. |  | 2019- 2022 |  | всего |  |  | 48,335 |  | 48,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 10,50 |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 6,50 |  | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 24,335 |  | 24,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство здания Дивеевского РЭС | с. Дивеево | ПАО МРСК Центра и Приволжье | ПАО МРСК Центра и Приволжье | Строительство 41.2. |  | 2019-2024 |  | всего |  |  | 96,85 |  |  |  |  |  |  | 96,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 6,85 |  |  |  |  |  |  | 6,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство тротуаров | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области | АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера"Развитие культуры и туризма Нижегородской области | Строительство 42.11. |  | 2024-2025 |  | всего |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция ул. Октябрьская от перекрестка Нагорного до перекрестка переулок Голяково, с переустройством инженерных сетей | с. Дивеево | АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера" | АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера" | Строительство 42.11. |  | 2024 |  | всего |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство автостанции | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство транспорта и автомобильных дорог, ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"/Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 41.2. |  | 2019-2022 |  | всего |  |  | 88,955 |  | 88,866 |  |  | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 4,264 |  | 4,260 |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 54,934 |  | 54,879 |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 29,757 |  | 29,727 |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул.Пантурова/ Марагина с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 42.11. |  | 2020-2021 |  | всего |  |  | 28,146 |  | 27,865 |  |  | 0,281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 10,94 |  | 10,83 |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 17,206 |  | 17,035 |  |  | 0,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ-22К-0063) Ардатов - Дивеево с искусственным дорожным сооружением на км 20+555 в Дивеевском районе Нижегородской области | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог", ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Строительство 42.11. |  | 2019 |  | всего |  |  | 10,661 |  | 10,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 10,661 |  | 10,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Северо-восточный обход с. Дивеево в Нижегородской области и строительство | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог, ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог", ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Строительство 42.11. |  | 2019-2021 |  | всего |  |  | 58,224 |  | 58,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 21,09 |  | 21,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 14,60 |  | 14,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 8,529 |  | 8,529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство и ремонт дорог | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог,АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера "Развитие культуры и туризма Нижегородской области | Строительство 42.11. |  | 2019 |  | всего |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство ЛЭП-10 кВ | с. Дивеево | ПАО МРСК Центра и Приволжье | ПАО МРСК Центра и Приволжье | Строительство 42.22. |  | 2021 |  | всего |  |  | 163,00 |  |  |  |  |  |  | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 163,00 |  |  |  |  |  |  | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство очистных сооружений и канализационно-насосной станции, расположенных по адресу: Нижегородская область, Дивеевский округ, с. Суворово | с. Суворово | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Оздоровление Волги"/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Строительство 42.21. |  | 2025 |  | всего |  |  | 131,31 |  | 130,00 |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 131,31 |  | 130,00 |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция участка а/д по ул. Пантурова с выходом на Юго - восточный обход | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог,АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера "Развитие культуры и туризма Нижегородской области | Строительство 42.21. |  | 2025 |  | всего |  |  | 6,90 |  | 6,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 6,90 |  | 6,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений, расположенных по адресу: Нижегородская область, Дивеевский округ, с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера "Развитие культуры и туризма Нижегородской области | Строительство 42.21. |  | 2025 |  | всего |  |  | 191,867 |  | 191,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 191,867 |  | 191,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция дороги к источнику Преподобного Серафима Саровского в п. Цыгановка Дивеевского округа | п. Цыгановка | Правительство Нижегородской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог,АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера"Развитие культуры и туризма Нижегородской области | Строительство 42.21. |  | 2025 |  | всего |  |  | 196,457 |  | 196,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 196,457 |  | 196,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу F Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 1 954,01 |  | 1 688,046 |  |  | 6,114 |  | 259,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 651,823 |  | 645,445 |  |  | 1,379 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 156,31 |  | 94,28 |  |  | 2,03 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 337,899 |  | 167,023 |  |  | 1,026 |  | 169,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 93,257 |  | 82,888 |  |  | 0,369 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 73,254 |  | 63,254 |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 30,00 |  | 25,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 611,467 |  | 610,157 |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство магазина | с. Дивеево | ИП Демин | ИП Демин | Торговля 47.19 |  | 2020-2022 |  | всего |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  | 22,00 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 5,20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производственная аптека | п. Сатис | Группа компаний "А СВИСС групп" | ООО "А СВИСС ФАРМ" | Торговля оптовая фармацевтической продукцией 46.46 |  | 2019-2024 |  | всего |  |  | 24,50 |  |  |  |  |  |  | 24,50 |  | 13,820 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 5 |  |  | 14 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 49,50 |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  | 35,820 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  | 7,70 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 8,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 8,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция магазина под кафе | с. Дивеево | ИП Тевзадзе | ИП Тевзадзе | Общественное питание 56.29 |  | 2019-2020 |  | всего |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  | 58,23 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  | 8,40 |  |  |  | 4 |  | 12 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство гостиницы на 50 номеров | с. Дивеево | АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера" | АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера" | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 55.11 |  | 2022 |  | всего |  |  | 158,53 |  |  |  |  |  |  | 158,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 158,53 |  |  |  |  |  |  | 158,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 168,53 |  |  |  |  |  |  | 168,53 |  | 58,23 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  | 8,40 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 158,53 |  |  |  |  |  |  | 158,53 |  | 9,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественного пространства в с. Дивеево (парковая зона отдыха у истока р. Лубянка) | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2019-2024 г.г."/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 81.30. | 2021-2022 |  |  |  | всего |  | 22,71 |  | 22,55 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 14,73 |  | 14,58 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 7,98 |  | 7,97 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общественного пространства в с. Дивеево (набережная р. Вичкинзы) | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2019-2024 г.г."/Администрация Дивеевского муниципального округа | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 81.30. | 2021-2022 |  |  |  | всего |  | 45,968 |  | 45,509 |  | 0,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 45,843 |  | 45,385 |  | 0,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,125 |  | 0,124 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественного пространства в с. Дивеево (парк Победы) | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2019-2024 г.г."/Администрация Дивеевского муниципального округа | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 81.30. | 2021-2022 |  |  |  | всего |  | 36,77 |  | 36,53 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 22,87 |  | 22,64 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 13,90 |  | 13,89 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство общественного пространства в с. Дивеево (ул. Южная) | с. Дивеево | Правительство Нижегородской областиАдминистрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера "Развитие культуры и туризма Нижегородской области | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 81.30. | 2021 |  |  |  | всего |  | 8,46 |  | 8,38 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 8,46 |  | 8,38 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство общественного пространства в п. Сатис (ул. Советская) | п. Сатис | Правительство Нижегородской области Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области/ ГП "Жилье и городская среда"/ МП "Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 г.г." Администрация Дивеевского муниципального округа | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 81.30. | 2021 |  |  |  | всего |  | 0,568 |  | 0,15 |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,568 |  | 0,15 |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство общественного пространства в с. Дивеево (ул. Северная) | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области/ ГП "Жилье и городская среда" / МП "Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 г.г." Администрация Дивеевского муниципального округа | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 81.30. | 2022 |  |  |  | всего |  | 0,699 |  | 0,185 |  | 0,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,699 |  | 0,185 |  | 0,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 115,175 |  | 113,304 |  | 1,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 92,471 |  | 91,135 |  | 1,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 22,704 |  | 22,169 |  | 0,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел P Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ Дивеевская СОШ, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4 | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ГП «Развитие образования Нижегородской области»/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Образование 85.13. | 2019-2023 |  |  |  | всего |  | 113,71 |  | 112,57 |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 3,00 |  | 2,97 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 54,95 |  | 54,40 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 55,76 |  | 55,20 |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция филиала МБОУ" Ивановская СОШ" Елизарьевская ООШ, Дивеевский округ, с. Елизарьево, ул. Прокеева, д. 2а" | с. Елизарьево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ГП «Развитие образования Нижегородской области»/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Образование 85.13. | 2019-2023 |  |  |  | всего |  | 82,918 |  | 82,086 |  | 0,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 3,00 |  | 2,97 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,228 |  | 0,226 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 79,69 |  | 78,89 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение оборудования МБОУ "Дивеевская СОШ" с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Федеральный проект "Современная школа" национальный проет "Образование" Цифровая образовательная среда целью которой является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы МБОУ "Дивеевская СОШ", Администрация Дивеевского муниципального района | Образование 85.13. | 2019-2020 |  |  |  | всего |  | 2,24 |  | 1,44 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,80 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение оборудования МБОУ "Сатисская СОШ" в рамках реализации Федерального проекта "Современная школа" национальный проект "Образование"в форме создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"МБОУ Сатисская СОШ п. Сатис | п. Сатис | Правительство Нижегородской области | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в рамках реализации Федерального проекта "Современная школа" национальный проект "Образование" | Образование 85.13. | 2021 |  |  |  | всего |  | 1,70 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1,70 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонтные работы МОО Дивеевского муниципального округа | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа, ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" | Образование 85.12. | 2019-2023 |  |  |  | всего |  | 35,67 |  | 33,88 |  | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 3,90 |  | 3,69 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 6,58 |  | 6,25 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2,09 |  | 1,99 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 10,04 |  | 9,54 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 8,77 |  | 8,33 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 4,29 |  | 4,08 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонтные работы МДОО Дивеевского муниципального округа | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа, ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" | Образование 85.11. | 2020-2023 |  |  |  | всего |  | 23,16 |  | 22,01 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 7,20 |  | 6,84 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 3,95 |  | 3,75 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3,43 |  | 3,26 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 4,29 |  | 4,08 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 4,29 |  | 4,08 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство детского сада на 240 мест в с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГП «Развитие образования Нижегородской области»/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Образование 85.11. | 2024 |  |  |  | всего |  | 375,00 |  | 350,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 375,00 |  | 350,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство детского сада в п. Сатис | п. Сатис | Правительство Нижегородской области | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГП «Развитие образования Нижегородской области» | Образование 85.11. | 2025 |  |  |  | всего |  | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу P Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 884,398 |  | 853,686 |  | 30,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 10,70 |  | 9,63 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 15,22 |  | 14,53 |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 7,74 |  | 7,44 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 68,648 |  | 67,426 |  | 1,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 148,51 |  | 146,50 |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 383,58 |  | 358,16 |  | 25,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ГБУЗ НО "Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина", с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1а | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области | Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области" | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 86.10. | 2019-2022 |  |  |  | всего |  | 13,059 |  | 13,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 6,293 |  | 6,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 4,539 |  | 4,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 1,027 |  | 1,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1,20 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Полупочинки Дивеевского муниципального района | д. Полупочинки | Правительство Нижегородской области | Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области" | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 86.10 | 2019 |  |  |  | всего |  | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 13,859 |  | 13,859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 7,093 |  | 7,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 4,539 |  | 4,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 1,027 |  | 1,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1,20 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дома культуры в с.Суворово | с.Суворово | Правительство Нижегородской области | Министерство культуры Нижегородской области, в рамках ГП "Комплексное развитие сельских территорий" | Культура 90 | 2022 |  |  |  | всего |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт библиотечного блока Центра славянской культуры в с.Дивеево Нижегородской области | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство культуры Нижегородской области, ГП " Развитие культуры и туризма Нижегородской области"/ Администрация Дивеевского муниципального округа | Культура 91.01. | 2023 |  |  |  | всего |  | 2,91 |  | 2,328 |  | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2,91 |  | 2,328 |  | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство центра культурного развития с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство культуры Нижегородской области, АНО "УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера"Развитие культуры и туризма Нижегородской области /Администрация Дивеевского муниципального округа | Культура 90 | 2021-2022 |  |  |  | всего |  | 10,769 |  | 10,661 |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1,685 |  | 1,668 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 9,084 |  | 8,993 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Дивеево | с. Дивеево | Правительство Нижегородской области, Администрация Дивеевского муниципального округа | Министерство спорта Нижегородской области / ГП "Развитие физической культуры и массового спорта" / Администрация Дивеевского муниципального округа | Спорт 93.1 | 2023-2025 |  |  |  | всего |  | 720,00 |  | 612,00 |  | 108,00 |  |  |  |  |  | 0,408 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 499,00 |  | 424,15 |  | 74,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 221,00 |  | 187,85 |  | 33,15 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 20 |  |  | 18 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 763,679 |  | 654,989 |  | 108,69 |  |  |  |  |  | 0,408 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1,685 |  | 1,668 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 9,084 |  | 8,993 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 531,91 |  | 456,478 |  | 75,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 221,00 |  | 187,85 |  | 33,15 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел S Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта по оказанию бытовых услуг (мастерская мелкого ремонта, прачечная) с. Дивеево | с. Дивеево | ООО "АКВА Тех" | ООО "АКВА Тех" | Предоставление прочих услуг 95.2. | 2020-2022 |  |  |  | всего |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  | 3,244 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 7 |  |  | 20 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу S Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  | 3,244 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по инвестиционным проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 5 811,381 |  | 3 457,264 |  | 147,386 |  |  | 2 206,73 |  |  | 8 603,236 |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 779,716 |  | 662,168 |  | 2,449 |  |  | 115,10 |  |  | 729,02 |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 443,799 |  | 114,349 |  | 2,720 |  |  | 326,73 |  |  | 708,00 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 775,265 |  | 382,646 |  | 2,679 |  |  | 389,94 |  |  | 1 352,066 |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 869,63 |  | 190,503 |  | 2,217 |  |  | 676,91 |  |  | 1 256,14 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 941,974 |  | 676,432 |  | 77,442 |  |  | 188,10 |  |  | 1 371,73 |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 981,00 |  | 571,01 |  | 58,57 |  |  | 351,42 |  |  | 1 575,56 |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 1 019,997 |  | 860,157 |  | 1,310 |  |  | 158,53 |  |  | 1 610,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущая инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 3 510,555 |  | 423,795 |  | 44,401 |  |  | 3 042,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 111,81 |  |  |  |  |  |  | 111,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 568,567 |  | 423,795 |  | 12,262 |  |  | 132,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 514,168 |  |  |  | 32,139 |  |  | 482,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 525,65 |  |  |  |  |  |  | 525,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 562,46 |  |  |  |  |  |  | 562,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 602,80 |  |  |  |  |  |  | 602,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 625,10 |  |  |  |  |  |  | 625,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Инвестиционному плану (итого по инвестиционным проектам + текущая инвестиционная деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 9 321,935 |  | 3 881,059 |  | 191,787 |  |  | 5 249,089 |  |  | 8 603,236 |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 891,526 |  | 662,168 |  | 2,449 |  |  | 226,91 |  |  | 729,02 |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 012,366 |  | 538,144 |  | 14,982 |  |  | 459,24 |  |  | 708,00 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 289,433 |  | 382,646 |  | 34,818 |  |  | 871,969 |  |  | 1 352,066 |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 1 395,28 |  | 190,503 |  | 2,217 |  |  | 1 202,56 |  |  | 1 256,14 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 504,434 |  | 676,432 |  | 77,442 |  |  | 750,56 |  |  | 1 371,73 |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 1 583,80 |  | 571,01 |  | 58,57 |  |  | 954,22 |  |  | 1 575,56 |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 1 645,097 |  | 860,157 |  | 1,310 |  |  | 783,63 |  |  | 1 610,72 |  |  |  |  |  |  |  |