- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 ноября 2019 г. |  | N | 948 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Дивеевского муниципального района на 2020 – 2022 годы

В соответствии с Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (редакции от 30.08.2016), постановлением Правительства Нижегородской области от 28.06.2016 № 394 «О внесении изменений в Порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утверждённый постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409» администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Дивеевского муниципального района на 2020 – 2022 годы (приложения № 1, № 2, № 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления					 	С.А. Кучин

Сыров С.А.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 26 ноября 2019 г. N 948

Финансовое обеспечение краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по Дивеевоскому муниципальному району на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14 151 279 | 8 136 951 | 8 136 951 |  |  |
| Итого на 2020 год |  | 117 151,62 | 117 151,62 |  |  |  |  | 6,30 | 738 055 | 738 055 |  |  | 88,3 |  |  | 95 |  |  |  |  | -14 933 323 | -7 503 913 | -7 503 913 |  |  |
| Итого на 2021 год |  | 117 151,62 | 117 151,62 |  |  |  |  | 6,30 | 738 055 | 738 055 |  |  | 88,3 |  |  | 95 |  |  |  |  | 391 022 | 7 820 432 | 7 820 432 |  |  |
| Итого на 2022 год |  | 117 151,62 | 117 151,62 |  |  |  |  | 6,30 | 738 055 | 738 055 |  |  | 88,3 |  |  | 95 |  |  |  |  | 391 022 | 7 820 432 | 7 820 432 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 26 ноября 2019 г. N 948

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Дивеевского муниципального района Нижегородской области

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по Дивеевскому муниципальному району на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  | 7 084,58 | 6 457,10 | 6 457,10 |  | 6457,10 | 270 | 37 550 257 |  |  |  | 37 550 257 | 37 550 257 | 35 008 985 | 1 792 080 | 749 192 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 399,00 | 375,40 | 375,40 |  | 375,40 | 15 | 391 022 |  |  |  | 391 022 | 391 022 | 382 829 |  | 8 193 |  |  |  |  |
| 1 | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.3 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 399,00 | 375,40 | 375,40 |  | 375,40 | 15 | 391 022 |  |  |  | 391 022 | 391 022 | 382 829 |  | 8 193 |  | 1042 | 19216 | 12.2021 |
| Итого по МО на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 6 685,58 | 6 081,70 | 6 081,70 |  | 6 081,70 | 255 | 37 159 236 |  |  |  | 37 159 236 | 37 159 236 | 34 626 156 | 1 792 080 | 741 000 |  |  |  |  |
| 2 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.6 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 286,76 | 277,00 | 277,00 |  | 277,00 | 13 | 247 974 |  |  |  | 247 974 | 247 974 | 242 779 |  | 5 195 |  | 895 | 19648 | 12.2022 |
| 3 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.3 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 3 | 996,10 | 895,20 | 895,20 |  | 895,20 | 28 | 3 006 365 |  |  |  | 3 006 365 | 3 006 365 | 2 943 377 |  | 62 988 |  | 3358 | 19648 | 12.2022 |
| 4 | п.Сатис, ул.Ленина, д.14 | 1989 | не было | РО | К | 2 | 3 | 973,70 | 871,70 | 871,70 |  | 871,70 | 39 | 2 997 952 |  |  |  | 2 997 952 | 2 997 952 | 2 780 000 | 158 460 | 59 492 |  | 3439 | 19648 | 12.2022 |
| 5 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.10 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 644,81 | 560,70 | 560,70 |  | 560,70 | 19 | 4 647 904 |  |  |  | 4 647 904 | 4 647 904 | 4 310 000 | 245 670 | 92 234 |  | 8289 | 19648 | 12.2022 |
| 6 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.14 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 723,90 | 694,40 | 694,40 |  | 694,40 | 29 | 5 133 184 |  |  |  | 5 133 184 | 5 133 184 | 4 760 000 | 271 320 | 101 864 |  | 7392 | 19648 | 12.2022 |
| 7 | п.Сатис, ул.Советская, д 11 | 1979 | не было | РО | К | 2 | 3 | 961,30 | 859,30 | 859,30 |  | 859,30 | 38 | 5 715 520 |  |  |  | 5 715 520 | 5 715 520 | 5 300 000 | 302 100 | 113 420 |  | 6651 | 19648 | 12.2022 |
| 8 | с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.37 | 1978 | не было | РО | К | 2 | 2 | 606,60 | 572,60 | 572,60 |  | 572,60 | 17 | 4 637 120 |  |  |  | 4 637 120 | 4 637 120 | 4 300 000 | 245 100 | 92 020 |  | 8098 | 19648 | 12.2022 |
| 9 | с.Дивеево, ул.Ситнова, д.42 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 1 | 392,20 | 369,80 | 369,80 |  | 369,80 | 19 | 2 113 664 |  |  |  | 2 113 664 | 2 113 664 | 1 960 000 | 111 720 | 41 944 |  | 5716 | 19648 | 12.2022 |
| 10 | п.Сатис, ул.Мира, д. 3 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 561,32 | 488,10 | 488,10 |  | 488,10 | 24 | 4 626 336 |  |  |  | 4 626 336 | 4 626 336 | 4 290 000 | 244 530 | 91 806 |  | 9478 | 19648 | 12.2022 |
| 11 | п.Сатис, ул.Заводская, д. 1 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 2 | 538,90 | 492,90 | 492,90 |  | 492,90 | 29 | 4 033 216 |  |  |  | 4 033 216 | 4 033 216 | 3 740 000 | 213 180 | 80 036 |  | 8183 | 19648 | 12.2022 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 26 ноября 2019 г. N 948

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Дивеевского муниципального района Нижегородской области

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего ПИР | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по Дивеевского муниципальному району на 2020-2022 годы |  | 37 550 257 | 35 008 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456,00 | 17 640 000 |  |  | 4 352 | 17 368 985 |  |  |  |  |  | 1 792 080 | 1 792 080 |  |  |  | 749 192 |  |
| Итого по МО на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2021 год |  | 391 022 | 382 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 382 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 193 |  |
| 1 | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.3 | 391 022 | 382 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 382 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 193 |  |
| Итого по МО на 2022 год |  | 37 159 236 | 34 626 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456 | 17 640 000 |  |  | 3 992 | 16 986 156 |  |  |  |  |  | 1 792 080 | 1 792 080 |  |  |  | 741 000 |  |
| 2 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.6 | 247 974 | 242 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,00 | 242 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 195 |  |
| 3 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.3 | 3 006 365 | 2 943 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 | 2 943 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 988 |  |
| 4 | п.Сатис, ул.Ленина, д.14 | 2 997 952 | 2 780 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 2 780 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 460 | 158 460 |  |  |  | 59 492 |  |
| 5 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.10 | 4 647 904 | 4 310 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 2 210 000 |  |  | 360,00 | 2 100 000 |  |  |  |  |  | 245 670 | 245 670 |  |  |  | 92 234 |  |
| 6 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.14 | 5 133 184 | 4 760 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 | 2 560 000 |  |  | 380,00 | 2 200 000 |  |  |  |  |  | 271 320 | 271 320 |  |  |  | 101 864 |  |
| 7 | п.Сатис, ул.Советская, д 11 | 5 715 520 | 5 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 2 500 000 |  |  | 760,00 | 2 800 000 |  |  |  |  |  | 302 100 | 302 100 |  |  |  | 113 420 |  |
| 8 | с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.37 | 4 637 120 | 4 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 2 200 000 |  |  | 380,00 | 2 100 000 |  |  |  |  |  | 245 100 | 245 100 |  |  |  | 92 020 |  |
| 9 | с.Дивеево, ул.Ситнова, д.42 | 2 113 664 | 1 960 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 1 540 000 |  |  | 310,00 | 420 000 |  |  |  |  |  | 111 720 | 111 720 |  |  |  | 41 944 |  |
| 10 | п.Сатис, ул.Мира, д. 3 | 4 626 336 | 4 290 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 2 210 000 |  |  | 380,00 | 2 080 000 |  |  |  |  |  | 244 530 | 244 530 |  |  |  | 91 806 |  |
| 11 | п.Сатис, ул.Заводская, д. 1 | 4 033 216 | 3 740 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 | 1 640 000 |  |  | 360,00 | 2 100 000 |  |  |  |  |  | 213 180 | 213 180 |  |  |  | 80 036 |  |