- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 декабря 2020 г. |  | N | 962 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района

Нижегородской области» на 2020 год

В связи с уточнением финансирования администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 25 июня 2020 года № 472, на 2020 финансовый год, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационному сектору отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Исполняющий полномочия

главы администрации 			 					С.А.Кучин

Забродина А.В.

Кузнецова И.А.

Герасимова Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 30 декабря 2020 г. N 962

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 25 июня 2020 г. N 472

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 30 декабря 2020 г. N 962)

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района Нижегородской области»

на очередной 2020 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Район-ный бюджет | Бюд- жеты поселе-ний | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1. "Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального района на 2015 – 2020 годы " |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Отдел ГЗ, ПБ и мобилиз. работы, ОГИБДД МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию) | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Проведение мероприятий по пропаганде негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | ОГИБДД МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию) | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Проведение мероприятий по повышению уровня подготовки водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального района на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |  | 26,461 | 0 | 0 | 2619,677 | 0 |
| Мероприятие 1.1. Мониторинг действующей маршрутной сети | Управление экономики и прогнозирования | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Проведение мониторинга действующей маршрутной сети. Анализ пассажиропотока на действующих маршрутах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Подготовка предложений по оптимизации маршрутной сети | Управление экономики и прогнозирования | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Подготовка не менее 1 предложения по оптимизации маршрутной сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Обследование регулярных маршрутов внутримуниципального сообщения различных видов транспорта с целью обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети | Комиссия по обследованию автобусных маршрутов | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Проведение обследования регулярных маршрутов внутримуниципального сообщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | Управление экономики и прогнозирования, финансовое управление | 01.04.2020 | 30.07.2020 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность ООО «Дивеевская транспортная компания» | 26,461 | 0 | 0 | 2619,677 | 0 |
| Итого по программе | x | x | x |  | 26,461 | 0 | 0 | 2619,677 | 0 |

"