# Администрация Глуховского сельсовета

# Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2018 года                                                                                                № 32

О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 30.03.2009 № 564-р «О проведении мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории Нижегородской области», постановления  администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 26 марта 2018 года № 219 « О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области» администрация Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Провести с 5 апреля по 15 мая 2018 года мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

2. Организовывать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования.

3. Работы по благоустройству и санитарной очистке территорий проводить согласно по адресному плану с определением ответственных исполнителей и конкретных объектов на территории муниципального образования.

4. При проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории обращать особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, содержание территорий сельскохозяйственных организаций и  жилых домов.

5. Привлекать к проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории организации всех форм собственности, в том числе учебные заведения, а также население по месту жительства.

6. Осуществлять контроль за проведением мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на территории муниципального образования.

7. Представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в срок до 1 апреля текущего года информацию о планируемом объеме работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования в текущем году согласно перечню мероприятий, изложенных в приложении.

8. Представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в срок до 17 апреля, 3 мая, 15 мая текущего года информацию о выполненных мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования  согласно приложению к настоящему постановлению.

9. Проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения и организаций всех форм собственности по проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования.

10.  Специалисту 1 категории администрации Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								Н.М.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Глуховского сельсовета

Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 28марта 2018 года № 32

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятиях по благоустройству

и санитарной очистке территории Глуховского сельсовета

Дивеевского муниципального района Нижегородской области

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по благоустройству и санитарной очистке территории в текущем году | Выполненный объем работ |  |  |  | % Выпол нения (гр. 7/4 x 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 5 апреля по 17 апреля | с 17 апреля по 5 мая | с 5 мая по 15 мая | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Вывезено мусора, в том числе: | куб.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | вывезено мусора с кладбищ и мемориалов | куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отремонтировано тротуаров | кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отремонтировано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отремонтировано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ликвидировано несанкционированных свалок мусора | ед./ куб. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спилено аварийных и сухих деревьев | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отремонтировано контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оборудовано вновь контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установлено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заменено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установлено урн | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Посажено деревьев | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очищено газонов от мусора | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество человек, принимавших участие в мероприятиях по благоустройству (стр. 17+ стр. 18), в том числе: | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество работников сферы ЖКХ | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, школьников | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество техники, задействованной в мероприятиях по благоустройству (стр. 20 + стр. 21), в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество привлеченной техники | ед. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

приложить к заполняемой таблице по адресный перечень объектов по п. 4, 5, 6, 15.