МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 103-21

по выполнению работ по объекту «Благоустройство общественного пространства по

ул. Северная с. Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области»

ИКЗ 213525449488152540100100290184299244

с. Дивеево                                                                                                 "19" ноября 2021 года

Дивеевский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, в лице начальника Дивеевского территориального отдела Сырова Александра Олеговича, действующей на основании Положения, c одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице Мальцева Олега Александровича, действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов электронного аукциона (протокол от «08» ноября 2021 г. № 1) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Благоустройство общественного пространства по ул. Северная с. Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» (далее - Объект), а Заказчик принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.2.	Подрядчик оказывает работы в объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к Контракту).

1.3.	Существенными условиями настоящего Контракта являются: предмет контракта, цена контракта, сроки выполнения работ, качество выполненных работ, сроки и порядок оплаты за выполненные работы, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту в период действия Контракта.

2.	 ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 4 990 000,00 (Четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек,  НДС не облагается (глава 26.2 Налогового кодекса РФ).

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок контракта включает в себя: стоимость всех работ, подлежащих выполнению в соответствии с предметом контракта, в том числе стоимость используемых товаров, механизмов и оборудования, непредвиденные расходы подрядчика, расходы на уплату всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.	Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

2.4.	Порядок оплаты: Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных подрядчиком Работ производится Заказчиком в пределах доведенных до Заказчика  лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счетов-фактур (или счетов, если подрядчик не является плательщиком НДС), представленных подрядчиком на оплату.

Непредвиденные затраты, учтенные в сметной документации, оплачиваются только по факту выполнения непредвиденных работ после представления сметного расчета и акта выполненных работ по форме КС-2.

2.5.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6.	Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств областного бюджета, которые могут повлиять на условия Контракта.

2.7.	В соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий контракта.

2.8.	В соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работ, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику при заключении Контракта и в ходе его исполнения документы, необходимые для выполнения работ.

3.2.2. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

3.2.3. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ, в соответствии с условиями Контракта.

3.2.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

3.2.5. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

3.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.2.7.1.	Оплачивать выполненные по контракту работы.

3.2.7.2.	Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3.2.7. Подрядчик вправе:

3.2.8. Требовать приемки и оплаты выполненных работ, а также отдельных этапов выполнения работ, в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, установленные Контрактом, в пределах цены Контракта.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3.7. Подрядчик обязан  предоставить Заказчику, представителям Заказчика беспрепятственный доступ на строительную площадку и ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по Контракту.

3.3.8.1.	Принять на себя обязательства выполнить работы объекта в сроки, предусмотренные контрактом.

3.3.8.2.	Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.3.8.3.	Обеспечить наличие на строительной площадке технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

3.3.8.4.	Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3.3.8.5.	Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

3.3.8.6 Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3.8.7 Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

3.3.8.8. Исполнять требования, установленные законодательством Нижегородской области о порядке обращения с отходами строительства и сноса (ст. 15.2 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 №226-З «Об отходах производства и потребления», постановление Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 №201, иные нормативные правовые акты Нижегородской области, регламентирующие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов строительства и сноса).

3.3.8.9. Разработать и согласовать в установленном порядке регламент обращения с отходами строительства и сноса на объекте, предусмотрев в нем максимальную утилизацию (переработку) образующихся отходов. Работы на объекте проводить в строгом соответствии с положениями согласованного регламента.

3.3.8.10. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды с привлечением организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (в части сбора и транспортирования отходов, образующихся при выполнении работ) на межмуниципальный (муниципальный) объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.

3.3.8.11. Включить образующиеся в ходе проведения работ отходы в расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов производства и потребления), внести плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства.

4.	 СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1.	Сроки выполнения работ – до 01.08.2022 г. Подрядчик при согласовании с Заказчиком имеет право досрочного выполнения работ.

4.2.	Место выполнения работ: Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Северная.

4.3.	При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), об их завершении с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

-	акта выполненных работ по форме КС-2;

-	справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-	счета на оплату работ и счета-фактуры (счет-фактура выставляется в случае, если подрядчик является плательщиком НДС).

4.4.	Приемка выполненных Работ осуществляется на основании надлежаще оформленных документов.

4.5.	 Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 4.3 Контракта:

-	осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;

-	осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ;

-	подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ.

4.6.	Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами.

4.7.	После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

4.8.	Заказчик для проверки выполненных Подрядчиком результатов работы, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться силами Заказчика или Заказчик может привлечь к её проведению экспертов (экспертные организации). Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты (экспертные организации) имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.9.	Подписанный Заказчиком и Подрядчиком итоговый акт выполненных работ по Контракту является основанием для оплаты исполненных обязательств по Контракту.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

5.2. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

5.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 249 500,00 рублей.

5.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.5. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств в порядке, предусмотренном статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.7. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, таких, как выполнение работ с надлежащим качеством, соблюдение всех сроков выполнения обязательств Подрядчиком, надлежащее выполнение работ в объёме, предусмотренном Контрактом, оплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Контракта, возмещение причиненного убытка.

5.8. В случае, если исполнение обязательств по контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией, то банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным гражданским законодательством, статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.9. Возврат заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ осуществляется в срок, не превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

5.10. Заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафы, пени) в случаях, предусмотренных Контрактом, возмещение причиненного убытка из суммы обеспечения исполнения настоящего Контракта, предоставленного Подрядчиком. В целях удовлетворения своих требований по уплате указанной неустойки Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии о взыскании обеспечения либо удержать в бесспорном порядке без обращения в суд денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта.

5.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

5.12. Если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

5.13. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в полном объеме.

5.14. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.

5.15. Заказчик в качестве исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 440 от 12.04.2018.

5.16. В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц (в случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией срок действия контракта определяется с учетом максимальных сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также сроков приемки и оплаты Заказчиком, установленных в проекте контракта).

6.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе Спецификацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного 6.4. Контракта.

6.2. Обеспечение гарантийных обязательств: не установлено.

6.4. Условия о гарантии качества:

3 (три) года со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

- требования к гарантийному сроку на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки.

6.4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

6.4.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

6.4.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.4.1 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.4.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.4.8. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

6.4.9. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

6.4.10.  В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

6.4.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Постановление № 1042).

7.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042).

7.7. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия п.п.3.3.8.12. Контракта о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

(выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Вместо заявления подрядчику требования об уплате неустойки Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки из оплаты за выполненные Работы по Контракту и на основании ст. 313 Гражданского кодекса РФ исполнить обязательство подрядчика по перечислению неустойки в доход соответствующего бюджета.

7.16. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

8.	ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

- Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное уведомление).

- В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются следующие документы: Уведомление о смене контактных данных, Уведомление о смене реквизитов, Уведомление о реорганизации (ликвидации).

- Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные Подрядчика.

- Уведомление направляется факсимильной связью: Заказчику по телефону 8 (83134) 43330, Подрядчику по телефону 8(987)5538515. Подтверждением отправки Уведомления служит отчёт факса об отправке. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки, зафиксированном в отчёте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления.

- В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением: Заказчику по адресу: РФ, 607320, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Арзамасская, д.31, Подрядчику по адресу: Российская Федерация, 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Юрия Смирнова, д. 29. При невозможности установления в порядке п.п.8.3 сроков Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.

9.	СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

10.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Контракта, составления необходимых протоколов, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчиком направляется соответствующая претензия.

Претензия направляется в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней с момента выявления нарушения с указанием фактов, составляющих основу нарушения и требование об оплате неустойки (штраф, пени), рассчитанной в соответствии с разделом 7 Контракта.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательствам.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случае:

11.2.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

11.2.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

11.2.3. Отступления Подрядчика в работе от условий Контракта, установления иных недостатков результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

11.2.4. Если по результатам проведенной экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.4. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения финансирования до Заказчика

- Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

11.5. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.7. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

11.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком.

11.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.10. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, местонахождения, юридического, почтового адреса, наименования, руководителя, банковских, иных реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в случае реорганизации (ликвидации) одной из сторон, такая сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую Сторону. Данное извещение будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.11. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, скреплены печатями (при наличии) и содержат ссылку на Контракт. Обмен оригиналами документов происходит по адресам, указанным в разделе «Реквизиты сторон».

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Если иное не установлено настоящим Контрактом, указанные в тексте Контракта дни означают календарные дни.

12.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

12.3. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями уполномоченных представителей каждой из Сторон. Стороны вправе изготовить копии контракта на бумажном носителе.

12.5. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам в процессе выполнения работ, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

12.6. При возникновении споров Сторон в процессе производства работ и невозможности урегулирования этих споров переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

12.7. Прекращение действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств по нему.

12.8. Приложения к настоящему Контракту:

1. Техническое задание;

2. Локальные сметные расчеты.

13.	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Дивеевский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области ИНН: 5254494881 КПП: 525401001 ОГРН 1205200052210 Почтовый адрес: 607320, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Арзамасская, д. 31 Тел: 8(83134) 42349 E-mail: Divterotdel@yandex.ru Финансовое управление администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (Дивеевский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области л/с 015481015) КС 03232643225320003200 Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 ЕКС 40102810745370000024 | Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Юрия Смирнова, дом 29. ИНН 524705382659 ОГРНИП 31852700021955 р/с 40802810302000042481 ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ярославль к/с 30101810300000000760 БИК 047888760 Телефон: 8(987) 5538515 Эл. почта: malzev23st@yandex.ru |

| Начальник Дивеевского территориального отдела ______________________________ А.О. Сыров (подписано ЭЦП) | Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович ________________________ О.А. Мальцев (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 103-21

# от  «____» ____________ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: выполнение работ по объекту «Благоустройство общественного пространства по ул. Северная с. Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области».

- Описание объекта закупки:

- 2.1. Объем работ: виды и объемы работ в соответствии с Локальным сметным расчётом.

- 2.2. Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ПУЭ и иными действующими нормативными документами по предмету аукциона.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих сотрудников инструментами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в том числе и дезинфицирующими средствами, средствами защиты (маски), в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Подрядчик обязан не допускать к работам сотрудников, имеющих признаки респираторных заболеваний.

Подрядчик отвечает за соблюдение сотрудниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, а также за соблюдением работниками мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Подрядчик обязан заранее предусмотреть об обеспечения доступа сотрудников Подрядчика к месту производства работ – в зоне регламентированного пребывания иностранных граждан.

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при производстве работ должны отвечать требованиям государственных стандартов, норм пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством РФ. Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты на используемые в работе материалы, оборудование до начала производства работ с использованием таких материалов.

2.3. Особые условия выполнения работ: 	Подрядчик обязан выполнить Работы всеми своими необходимыми ресурсами, в том числе: обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, техническими средствами в полном объеме в соответствии с утвержденным Заказчиком локальными сметными расчетами и техническим заданием, соблюдать необходимую последовательность в технологическом цикле производства работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и нормативным документам, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования.

В случае применения Подрядчиком несогласованных с Заказчиком материалов и оборудования, он обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Все работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СН, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету контракта.

Обустройство и содержание площадки выполнения Работ выполняются с соблюдением требований, изложенных в СанПин 2.2.3. 1384-03.

Подрядчик составляет график производства работ в соответствии с настоящим техническим заданием  и согласовывает его с Заказчиком в день заключения контракта. Без согласованного графика производства работ Подрядчик до работ не допускается. Подрядчик планирует и составляет график производства работ, учитывая все ограничения по времени производства работ (учитывая требования Закона Нижегородской области от 26.03.2015 №44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области»).

Заказчик не предоставляет Подрядчику на своей территории или за ее пределами помещений, территорий и/или стоянок для складирования механизмов, оборудования, спецтехники, инструментов, материалов. Заказчик не несет ответственности за сохранность и порчу материалов, оборудования, спецтехники  и любого инструмента, принадлежащих Подрядчику и находящихся на территории Заказчика. Подрядчик самостоятельно и за счет своих средств организовывает охрану материальных ценностей в случае такой необходимости.

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязуется вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

По окончании производства работ и до их сдачи Заказчику, Подрядчик обязан вывезти весь строительный мусор с площадки производства работ.

При выполнении Работ, начало и окончание производства скрытых Работ, осуществлять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика с обязательным составлением Акта скрытых работ.

При планировании и проведении работ предусмотреть мероприятия по устранению аварийных ситуаций (порыв кабеля, трубопровода и т.д.). В случае аварии при производстве работ Подрядчик обязан принять меры по немедленной ликвидации аварии, своевременно вызвать на место производства работ владельцев поврежденных сооружений, представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии Заказчика организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

Подрядчик по требованию Заказчика должен предоставлять образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов испытаний.

Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и оборудование, отвечающие государственным стандартам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

2.4. Требования к безопасности выполняемых работ: Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов и машин, с соблюдением правил санитарно-гигиенического режима, обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во время проведения работ.

Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Весь персонал Подрядчика, задействованный при производстве работ, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке.

Подрядчик обеспечивает наличие:

- инструкций по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, в т.ч. пожарной и электробезопасности;

- журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте;

- аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве;

- индивидуальных средств защиты для рабочих (рукавицы и (или) перчатки, респираторы, специальная одежда и специальная обувь, защитные очки и др.).

2.5. Требования к результатам работ: Завершение выполнения всех видов работ, являющихся предметом аукциона, подписание Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ. Подрядчик собственными силами подготавливает и сдает Заказчику по акту в установленном порядке документацию (в 2-х экземплярах) на выполненные работы.

В комплект документации входят:

- исполнительные чертежи (схемы);

- пояснительная записка;

- акты на скрытые виды работ;

- сертификаты на материалы и оборудование.

2.6. Требования к качеству выполняемых работ: Работы выполнить в соответствии с СП 82.13330.2016  «Благоустройство территорий», иными действующими на территории РФ нормативными актами по предмету контракта и с соблюдением всех технологических процессов.

  - Требования к материалам, предполагаемым к использованию при выполнении работ:

| 1 | Опора освещения граненая коническая | шт. | 4 | #### Материалы: Листовая сталь 3м Антикоррозийное покрытие горячее оцинкованное ГОСТ 9.307-89 Технические характеристики: Высота опоры: 6м Тип опоры: несиловая, восьмигранная, коническая. Вес опоры: 60-70 кг Размер основания (нижний диаметр): 126-140 мм Размер вершины (верхний диаметр): 60-70 мм Параметры фланца: 190*190 мм, мц 140 мм, 4 отв.*19мм, толщ.10, 250*250 мм, мц 160мм Ревизионный лючок: 500*70мм, 500мм от фланца I-IV Ветровой район Тип используемых кронштейнов: Ф2-48/57 мм Тип закладной части: ЗДФ 133-1,5, ЗДФ 108-1,5, ЗФ – 30/4/К230-1,5-б, ЗФ-16/4/К140-1,5-б Монтаж на фундаментные закладные и шпильки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Уличный светодиодный светильник GALAD волна мини LED-80-ШБ1/У60 | шт. | 8 | Технические характеристики: #### Длина: 608 мм Ширина: 302 мм Высота: 105 мм Масса: 6,5 кг Класс защиты: 65 IP Мощность: 80 Вт Световой поток: 8800 Лм Цветовая температура: 5000 К КСС: Ш Широкая |
| 3 | Панель ограждения из 3D сетки | шт. | 72 | #### Материалы: Панели металлические, оцинкованные, покрыты полимерной порошковой краской. Технические характеристики: Высота:1500 мм Размер: 2500 мм Диаметр прутка: 5 мм Цвет: зеленый |
| 4 | Лавочка Бонжур | шт. | 8 | #### Материалы: Каркас – стальные профили 80*40*2 мм Дерево – сосна 50*50 мм Стандартный цвет дерева: 5050 – сосна, 5057 – махагон, 5077 – палисандр, 5061 - клен Стандартный цвет каркаса: черный Покрытие древесины – водостойкая пропитка и водостойкий лак Покрытие каркаса – полимерное (порошковая краска) черного цвета Технические характеристики: Длина: 1800 мм Ширина: 450 мм Высота: 450 мм Вес: 40 кг Крепление: через анкерные болты М10 Поставляется в собранном виде. |
| 5 | Урна-пепельница | шт. | 4 | #### Материалы: Cталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Технические характеристики: Объём: 30 л Глубина: 300 мм Ширина: 370 мм Высота: 1050 мм Крепление: через анкерные болты М10 к покрытию Поставляется в собранном виде. |
| 6 | Велопарковка 7-ми местная “Спираль” | шт. | 1 | #### Материалы: Нержавеющая сталь Технические характеристики: Количество мест: 7 Длина: 190 мм Ширина: 55 мм Высота: 65 мм Вес: 27 кг Крепление: через анкерные болты М10 к покрытию Поставляется в собранном виде. |
| 7 | Ворота для мини-футбола | шт. | 2 | #### Материалы: Металл, антикоррозийная окраска Технические характеристики: Длина: 3100 мм Ширина: 1150 мм Высота: 2000 мм Поставляется в собранном виде. |
| 8 | Стойка волейбольная | шт. | 2 | #### Материалы: Металл, антикоррозийная окраска Технические характеристики: Ширина: 80 мм Высота: 2800 мм Монтаж путем бетонирования #### Поставляется в собранном виде. |
| 9 | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой | шт. | 2 | #### Материалы: Металлическая труба, круглая, порошковая окраска Щит – влагостойкая фанера Кольцо баскетбольное с сеткой Технические характеристики: Длина: 1200 мм Ширина: 1900 мм Высота: 3500 мм Монтаж путем бетонирования Поставляется в собранном виде. |
| 10 | Бортовой камень БР 100.20.8 | шт. | 740 | Длина 100 см, ширина 8 см, высота 20 см. Марка бетона по морозостойкости - не менее F200. Класс бетона – не менее B30. Соответствие ГОСТ 6665-91 |

Примечание:

- вышеуказанные требования к качеству материалов заданы только в отношении наиболее значимых для заказчика материалов. Качество остальных материалов, содержащих в локальном сметном расчете, должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ТУ и пр.)

- все материалы в составе сметной документации, содержащие торговые наименования, использованы Заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта.

- требования к гарантийному сроку материалов, товара, работы, услуги и на весь объем выполненных работ – 3 (три) года со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

- требования к гарантийному сроку на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки.

| Начальник Дивеевского территориального отдела ______________________________ А.О. Сыров (подписано ЭЦП) | Индивидуальный предприниматель Мальцев Олег Александрович ________________________ О.А. Мальцев (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Принимается за 1 условную единицу