- Подготовка к отопительному периоду 2022-2023 годов

Постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 12.05.2022 года № 611 «О подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов» утвержден комплексный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду. В целях выполнения плана мероприятий проведены работы по капитальному и текущему ремонту сетей водоснабжения, протяженностью 1,0 км., на сумму 1655,2 тыс. руб., водоотведения 0,1 км., на сумму 367,0 тыс. руб., теплоснабжения 0,16 км. на сумму 969,85 тыс. руб.

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» отремонтирована водопроводную сеть по ул. Почтовая в с. Глухово на общую сумму  3 276,0 рублей протяженностью 2,0 км, проведен ремонт водонапорной башни в с. Суворово на общую сумму 2 592,0 рублей

Проведены аварийные тренировки с личным составом ресурсоснабжающих организаций, создан нормативный запас топлива на угольных котельных. Подготовлен жилищный фонд к осенне-зимнему периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

Подготовлена муниципальная снегоуборочная и коммунальная техника (22 единицы), для эксплуатации в осенне-зимний период.

Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена проверка готовности к отопительному периоду Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. Округ признан готовым к отопительному периоду. В установленный срок (21.10.2022 года) получен паспорт готовности к отопительному периоду.

- Ремонт муниципальных дорог

В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» за счет средств дорожного фонда территориальными отделами администрации проведен ремонт дорожного полотна муниципальных дорог в щебенчатом исполнении, протяженностью 4860 метров на сумму 5,3 млн. рублей, ямочный ремонт в асфальтобетонном и щебенчатом исполнении на сумму 2,9 млн. рублей, содержание автомобильных дорог на сумму 8,5 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» произведен ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Зеленая, Молодежная в п. Сатис общей протяженностью 1300 метров. Стоимость затрат составила 6,7 млн. руб.

В рамках кластера "Арзамас-Дивеево-Саров":

- в северном территориальном отделе отремонтированы автомобильные дороги: Онучино (ул. Молодежная, ул. Школьная), Верякуши (ул. Молодежная, ул. Солнечная, ул. Советская), Ореховец (ул. С.Орлова, ул. Новая), Смирново (ул. Пискунова, ул. Культурная), Конново ул. Малыгина, Суворово (ул. Молодежная, ул. Парковая), Стуклово, ул. Садовая, Лихачи (ул. Центральная, ул. Новая), Ивановское ул. Ситнова общей протяженностью 10 000 метров на сумму 57 млн.руб.;

- в Сатисском территориальном отделе отремонтированы автомобильные дороги: ул. Лесная, Гаражная в п. Сатис, ул. Юбилейная, Трудовая в п. Орешки, ул. Ситнова в п. Хвощево общей протяженностью 2900 метров на сумму 16,3 млн. руб.

За период 2022 года на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано 96,7 млн. рублей.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов

В рамках исполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области проведен ремонт двух многоквартирных домов: в с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 10, ул. Космонавтов, д. 1 на общую сумму 10 772,4 тыс. рублей. А также разработана проектно-сметная документация для ремонта двух домов в п. Сатис, ул. Советская, д. 11 и ул. Заводская, д.1.

- Формирование комфортной городской среды

В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в с. Дивеево проведены мероприятия по благоустройству общественного пространства по ул. Северная.  Работы по благоустройству включали в себя: устройство пешеходной дорожки, устройство бесшовных покрытий, установка освещения, монтаж скамеек и урн, сборка спортивного оборудования и проведение озеленения.

Общая площадь обустройства составила 6686 м², в т.ч. площадь нового покрытия – 1592 м², площадь озеленения – 1303 м².

Общая стоимость работ составила 5 141 203,70 рублей, из них: за счет федерального бюджета – 4 442 000,00 рублей, регионального бюджета – 185 083,33 рублей и местного бюджета – 514 120,37 рублей.

Целью реализации данного проекта является формирование комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий на основе инициативы и предложений жителей, чтобы они стали более комфортными и посещаемыми местами массового отдыха.

В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году планируется проведение работ по благоустройству общественного пространства в с. Глухово по ул. Почтовая. Благоустройству подлежит участок площадью – 6000 м². Проектом предусмотрено: устройство покрытия, установка МАФов, озеленение, освещение.

- Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2019 года к полномочиям органов местного самоуправления относится:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

По состоянию на 01.01.2023 года на территории Дивеевского муниципального округа размещены 170 контейнерных площадок, из них 82 – оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.384-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В 2019-2020 гг. была обустроена 21 контейнерная площадка для временного складирования ТКО в с. Дивеево.

В 2021 году были оборудованы 48 контейнерных площадок для временного складирования ТКО по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» в следующих населенных пунктах: с. Дивеево (8 площадок), с. Кременки (11 площадок), с. Смирново (3 площадки), с. Глухово (4 площадки), с. Ореховец (1 площадка), с. Ичалово (2 площадки), с. Верякуши (6 площадок), с. Онучино (4 площадки), с. Елизарьево (6 площадок), с. Круглые Паны (2 площадки), с. Трудовое (1 площадка).

В 2022 году в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области» муниципальной программы «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» были обустроены 3 контейнерные площадки по адресам:

- с. Дивеево, ул. Молодежная, д. 47;

- с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 2Б;

- д. Маевка, ул. Казамазова, д. 113.

Сумма затрат на обустройство контейнерных площадок составила – 935 600,00 рублей, из них:

- средства областного бюджета – 888 820,00 рублей;

- средства местного бюджета – 46 780,00 рублей;

В 2022 году закуплено:

24 контейнера для твердых коммунальных отходов на сумму – 311 040,00 рублей, из которых:

- средства областного бюджета – 295 488,00 рублей;

- средства местного бюджета – 15 552,00 рублей.

10 контейнеров для раздельного накопления ТКО на сумму – 159 895,00 рублей, из которых:

- средства федерального бюджета – 153 176,76 рублей;

- средства областного бюджета – 6 382,37 рублей;

- средства местного бюджета – 335,87 рублей.

В 2022 году ликвидированы 2 несанкционированные свалки: в с. Смирново и в с. Конново.

Свалка в с. Смирново ликвидирована силами Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

На ликвидацию несанкционированной свалки в с. Конново был заключен договор с региональным оператором Нижегородского филиала ООО «МСК-НТ» на вывоз 154 м³ отходов на сумму 192 227,16 рублей, из них:

- средства областного бюджета – 153 781,73 рублей;

- средства местного бюджета – 38 445,43 рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2023 год составляют – 2 428 200,00 рублей, из них: на создание (обустройство) контейнерных площадок – 1 926 600,00 рублей, на приобретение контейнеров и (или) бункеров – 501 600,00 рублей.