СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

| от 16 декабря 2021 г. |  | № | 137 |
| --- | --- | --- | --- |

О рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2021 году в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области

В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. от 22.11.2021 г. № Сл-001-704046/2021, заслушав и обсудив анализ итогов исполнения национальных проектов в 2021 году в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области, проведенный министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области  совместно с министерством финансов Нижегородской области и АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области»

Совет депутатов Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области р е ш и л :

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить надлежащее качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области национального проекта «Культура».

3. Отметить надлежащее качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области    национального проекта «Образование».

4. Отметить надлежащее качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области   национального проекта «Жилье и городская среда».

5. Отметить удовлетворительное качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области   национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ударник».

| Председатель Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области ___________________ Д.Е.Борцов | Глава местного самоуправления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области ___________________ С.А. Кучин |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от  16 декабря 2021 г. № 137

Информация

об исполнении национальных проектов в 2021 году

в  Дивеевском муниципальном  округе  Нижегородской области

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ключевой целью реализации национальных проектов является улучшение качества жизни людей и создание  условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Одним из важнейших показателей  эффективности работы муниципальных команд является исполнение национальных проектов. Каждый муниципалитет получит оценку по итогам реализации национальных проектов за год.

Дивеевский муниципальный округ Нижегородской области в 2021 году принял участие в реализации  национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Образование», «Цифровая экономика», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

1. Национальный проект «Жилье и городская среда».

  - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»).

Одним из значимых проектов, реализуемых  на территории  Дивеевского муниципального округа с 2019 года,   является региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального  проекта «Жилье и городская среда», предусматривающий создание безопасных и благоприятных условий для отдыха граждан, повышения уровня комфортности проживания населения и гостей села

В 2020 году благодаря участию в национальном проекте и в рамках программы кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» выполнено благоустройство  общественных пространств по  ул. Октябрьская, что позволило получить зону отдыха, где можно проводить досуг: обустроена велодорожка, выполнен тротуар, озеленена территория, установлены малые архитектурные формы, созданы площадки для спокойного отдыха

В 2021 году в рамках национального проекта выполнено благоустройство общественного пространства во втором по численности  поселке Дивеевского округа по ул. Советская в п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

В соответствии с проектом выполнены следующие виды работ:

- обустройство тротуара,

- создание площадок для спокойного отдыха (лавочки),

- установка оборудования детской площадки,

- расстановка малых архитектурных форм,

- озеленение благоустраиваемой территории,

- освещение территории фонарями.

Выполнено  освещение  всей территории пространства фонарями, закрепленными на небольших по высоте фонарных столбах, и энергоэффективными источниками света.

Всего стоимость работ по благоустройству общественного пространства составила – 4 168,0  тыс. руб.,  в т.ч. (есть на слайде)

- средства федерального бюджета – 3 599,7 тыс. руб.;

- средства областного  бюджета – 150,0 тыс. руб.;

- средства  местного бюджета – 418,3 тыс. руб.

Работы  по контракту выполнены в полном объеме – 100%.

В июле 2021 года состоялось подписание акта комиссии по приемке выполненных работ. Посещаемость объекта составляет от 70 до 100 чел в день.  Жители п. Сатис получили безопасную зону  отдыха, где можно  приятно провести свой досуг.

2. Национальный проект «Образование».

В 2021 году была продолжена работа в рамках Национального проекта «Образование», направленная на реализацию  региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка».

2.1. Региональный проект «Современная школа».

В 2019 году на базе МБОУ «Дивеевская СОШ» был создан  Центр образования «Точка роста». Основной его целью является – формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, а также внеурочной деятельности. Финансовое обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году составило 2056,86 тыс.руб., в 2021 году -  1532,6 тыс. руб. Все  денежные средства полностью освоены.

В сентябре 2021 года на базе  МБОУ «Сатисская СОШ» и МБОУ «Ивановская СОШ»  в рамках проекта «Современная школа»  открыты  Центры образования естественно-научной и технологической направленности. Кабинеты оснащены новой мебелью и оборудованы  в соответствии с современными требованиями на сумму 2724,7 тыс.руб..

Для участия в 2021 году в проекте Администрацией округа за счет средств местного бюджета  произведен ремонт 2  кабинетов в Ивановской СОШ и 3 кабинетов в Сатисской СОШ.

В Центре образования проводятся занятия по учебным предметам: «Физика», «Биология», «Химия», «Технология» и внеурочной  деятельности по естественно-научной направленности.

Результаты работы Центров образования - это 100% вовлеченность детей  образовательных  организации  в образовательные программы по указанным направлениям с применением новых методик обучения и воспитания и  70% охват детей дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей.

2.2. Регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» направлена на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры.

С 2020 года  проект реализуется на базе МБОУ «Дивеевская СОШ». В рамках проекта оборудовано 2 кабинета современными интерактивными комплексами и компьютерной техникой на сумму 2368,8 тыс.руб. Выполнен ремонт помещений и приобретена новая мебель за счет средств местного бюджета на сумму 600,0 тыс.руб.

В 2021 году МБОУ «Дивеевская СОШ» продолжает участвовать в реализации мероприятий по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». За счет средств местного бюджета на ремонт кабинетов выделено – 550 тыс. руб. За счет средств областного бюджета получено оборудование на сумму – 1 571, 7 тыс. руб. В школу

поступила современная компьютерная техника, проведен высокоскоростной интернет, обеспечен доступ к информационным ресурсам, организована переподготовка педагогов. Проведение эксперимента позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий.

2.3. Региональный проект «Успех каждого ребенка».

Следующий региональный проект «Успех каждого ребенка» в Дивеевском муниципальном округе реализуется с 2019 года и направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Цель реализации проекта -  обеспечение для детей доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновления методов и содержания дополнительного образования, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры.

В рамках проекта ученики   округа принимают участие в реализации проекта «Билет в будущее», который позволил создать и внедрить комплексную систему мер по ранней профориентации, построить для каждого участника собственную образовательную траекторию.

В  проекте ежегодно принимают участие ученики  6-11 классов МБОУ «Дивеевская СОШ» (2020 год – 47 чел., 2021 – 51 чел.)

Всероссийские профориентационные уроки проходили как на базе  образовательного учреждения, так и на базе организаций – партнеров (мультимедийная выставка г.Н.Новгород).

С 2020 года обучающиеся 8-11 классов школ округа  участвуют в системе проведения открытых онлайн-уроков совместно с порталом «ПРОЕКТОРИЯ», направленных на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения. Ежегодно проводится 12 открытых онлай-уроков.

Ученики школ округа  посещают технопарк «Кванториум» Саров. (В 2020 году Дивеевская СОШ - 69 обучающихся,  2021 год  - 112 учеников – Дивеевская , Сатисская СОШ, Елизарьевская ООШ).

С 2020 года организуется запись детей от 5 до 18 лет на программы дополнительного образования с использованием региональной информационной системы «Навигатор» дополнительного образования детей Нижегородской области.

В 2021 году в  Дивеевском муниципальном округе охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 79,9% (1657 чел.) (областной показатель- 76%).

С 1 сентября 2020 года в округе внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.

В 2021 году 420 воспитанников получили бессрочные сертификаты, которые позволяют ребенку обучаться  по программам дополнительного образования. Номинал сертификата в 2021 году составил – 13,5 тыс. руб.

3. Национальный проект «Цифровая экономика»

3.1 Региональный проект  «Информационная инфраструктура национального проекта   «Цифровая экономика».

Региональный проект  «Информационная инфраструктура национального проекта   «Цифровая экономика» предусматривает комплексное оснащение образовательных учреждений системой видеонаблюдения, формирование IТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях образовательных организаций безопасного доступа к единой сети передачи данных и обеспечения безопасного интернет-пространства.

В 2020 году  в рамках проекта «Цифровая экономика» была выделена целевая субсидия  в сумме 512,8 тыс. рублей. В  МБОУ «Дивеевская СОШ» установлено видеонаблюдение, установлено 10 видеокамер  и турникет.

В 2021 году в  проекте принимают  участие все общеобразовательные учреждения округа. Организована работа по предоставлению доступа   общеобразовательных организаций к информационным системам и сети «Интернет» и подключению к единой сети передачи данных.   ПАО «Ростелеком» подготовил паспорта объектов на все школы округа. В пяти общеобразовательных учреждениях выполнены работы  по монтажу необходимого оборудования: сервер видеонаблюдения, видеокамеры, точки доступа Wi-Fi, сервисный маршрутизатор.

В 2022 году будут завершены работы по монтажу оборудования в оставшихся  6 учреждениях.

4. Национальный проект «Культура».

4.1 Региональный проект «Творческие люди».

Дивеевский муниципальный округ участвует в региональном  проекте «Творческие люди»  национального проекта «Культура».

Проект направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Предусмотрена грантовая поддержка культурных инициатив, реализующих уникальные проекты в сфере культуры. Мероприятия регионального проекта будут способствовать достижению цели: увеличения количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

В 2021 году директор Детской музыкальной школы Босько Людмила Владимировна  стала обладателем премии в областном конкурсе   министерства культуры Нижегородской области «Лучший работник  сельских учреждений культуры муниципальных образований Нижегородской области» в рамках национального проекта «Культура» региональной составляющей  «Творческие люди». Премия составила 71,9 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета –50,0 тыс. рублей;

- средства областного  бюджета – 17,6 тыс. рублей;

- средства  местного бюджета – 4,3 тыс. рублей.

Премия присуждена  за творческие достижения в обучении детей музыке,  формирование положительного имиджа  музыкальной школы.  Талантливые, творчески одаренные дети ежегодно достойно защищают честь округа на  всероссийских и международных конкурсах. Наша Детская музыкальная школа  не раз входила за достигнутые успехи в «50 лучших школ сельской местности».

В 2021 году     в областном  конкурсе министерства культуры Нижегородской на присуждение премии «Лучший работник  сельских учреждений культуры муниципальных образований Нижегородской области» обладателем премии также стала преподаватель Детской музыкальной школы  Шешенина Лионелла Юрьевна. Премия составила 71,9 тыс. руб. В номинации «Лучшее сельское  учреждение культуры муниципальных образований Нижегородской области» призером стала  Центральная детская библиотека – денежное вознаграждение - 138,0 тыс. руб.  Денежные средства будут выделены в 2022 году.

5. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

5.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

В 2021 году в  Дивеевском муниципальном округе реализуется региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Реализация национального проекта  направлена на увеличение социальной и экономической роли туризма.  Идеология национального проекта - обеспечить максимальную доступность разнообразных и качественных туристских услуг для населения в целях удовлетворения потребности в отдыхе и личностном развитии.

В 2021 году в рамках национального проекта ведется строительство 2-х объектов.

1. «Строительство перехватывающей парковки для туристского транспорта ул.Пантурова/Марагина, с. Дивеево»

Целью проекта является создание парковочных мест для туристского легкового автотранспорта и автобусов.

Перехватывающая парковка  расположена рядом с памятником федерального значения «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь» и представляет собой  плоскостное сооружение для временного хранения легкового автотранспорта на 700 машино-мест. Парковка  разделена на зоны: стоянка легкового транспорта, стоянка автобусов, зона каршеринга.

Два въезда оборудованы  автоматическими шлагбаумами. Парковочные места в зоне стоянки легкового автотранспорта разделены на 7 секторов (проездов). Каждое машино-место имеет свой номер, состоящий из буквенного и цифрового обозначения.

30.11.2020 заключен муниципальный контракт на строительство, стоимость контракта на строительно-монтажные работы составила - 84 210,8 тыс. руб.  Техническая готовность объекта и освоение денежных средств составляет 100%.

В 2020 году освоена сумма- 62,85 млн.руб. в том числе: (есть на слайде)

- Средства федерального бюджета -46,51 млн. руб.;

- Средства областного бюджета-16,18 млн. руб.;

- Средства местного бюджета – 0,16 млн. руб.

В 2021 году   освоена сумма – 41,01 млн.руб. . в том числе: (есть на слайе)

- Средства федерального бюджета -28,72 млн. руб.;

- Средства областного бюджета-12,17 млн. руб.;

- Средства местного бюджета – 0,12 млн.руб.

Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта создаст комфортные условия для посещения Дивеевской обители туристам и паломникам, сформирует сеть пространственно-взаимосвязанных маршрутов в с.Дивеево.

2. Строительство объекта «Набережная р. Вичкинза» с. Дивеево»

Целью проекта является создание зоны  культурного досуга местного населения, а также, посещающих «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь», паломников и туристов. Набережная реки Вичкинзы будет туристической составляющей инфраструктуры Дивеевского монастыря.

Строительство объекта  включает в себя   участок речки Вичкинза с прудом и островом   от Нагорного переулка  до нового  моста по ул. Заречной. Берегоукрепительные сооружения выполнены из   природного камня и габионно-сетчатых конструкций. За габионной стенкой сформируется площадка для комфортного передвижения и отдыха. В темное время суток вся территория Набережной будет освещена.

11.08.2020 заключен муниципальный контракт на строительство Набережной р. Вичкинза со  Стоимость 487,61 млн. руб. Подрядная организация ООО «ВТК». Техническая готовность составляет 52 %, освоение денежных средств с учетом авансирования составила 100 %.

В 2020 году освоена сумма- 178,9 млн. руб., в том числе: (есть на слайде)

- Средства федерального бюджета – 132,39 млн. руб.;

- Средства областного бюджета- 46,05 млн. руб.;

- Средства местного бюджета - 0,46 млн. руб.

До конца  2021 года освоение денежных средств составит – 311,1 млн. руб., в том числе: (есть на слайде)

- Средства федерального бюджета -230,21 млн. руб.;

- Средства областного бюджета- 80,08 млн. руб.;

- Средства местного бюджета – 0,81 млн. руб. Работы будут продолжены в 2022 году.

6. Национальный проект  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

6.1. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Нижегородской области».

В целях создания благоприятных условий для опережающего развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Регионального проекта Нижегородской области «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Нижегородской области» предусмотрено расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации проекта:

- актуализирован и размещен на сайте администрации округа Перечень муниципального имущества Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, предназначенного для предоставления во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям и физическим лицам.

-  Из 13 объектов недвижимости, включенных в Перечень, в целях оказания муниципальной поддержки 3 объекта предоставлены в аренду субъектам малого и среднего  предпринимательства с применением льготного коэффициента 0.6 к размеру арендной платы. Два объекта предоставлены под магазин в с.Ореховец  И.П. Поповой Лиане  и один объект в пос.Сатис в сфере КФХ Пильгун Светлане Васильевне пос.Сатис для организации производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Мероприятие по оказанию имущественной поддержки включено в муниципальную программу «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области».

Ключевые планы на 2022 год.

Участие в национальных программах является одной из приоритетных задач в работе, поскольку обеспечивает развитие по всем ключевым направлениям. В 2022 году работа по участию в реализации национальных проектов будет продолжена.

1. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство общественного пространства по ул. Северная в с. Дивеево. На сегодняшний день проведены общественные обсуждения о назначении и функциональности предложенных изменений, подготовлены эскизные проекты и проектно-сметная документация, подписан договор с подрядчиком на выполнение строительных работ по благоустройству общественного пространства.

Стоимость строительных работ по данному проекту составляет – 4,9 млн.руб.

Срок исполнения проекта – 01.08.2022 год.

2. В целях достижения целей национального проекта «Образование» будет продолжена  работа в 3-х направлениях:

- в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году   планируется создание на базе 3-х общеобразовательных учреждений: МБОУ «Кременковская ООШ», МБОУ «Суворовская ООШ», МБОУ «Б-Череватовская ООШ» Центров образования «Точка роста», что позволит обеспечить возможность освоения учащимися общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарных профилей. Использование современных информационных технологий, средств обучения, учебного оборудования и других ресурсов Центра послужит повышению уровня качества и доступности образования вне зависимости от местонахождения образовательной организации.

- на  2022 год направлена заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» МБОУ «Сатисская СОШ».

- на 2022 год подана заявка на участие, Дома творчества и Сатисской СОШ в проекте по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Участие в национальном проекте «Образование» позволит обеспечить возможность учащимся Дивеевского муниципального округа получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от местонахождения образовательной организации.

3. Округ продолжит участие в региональном проекте «Информационная инфраструктура национального проекта   «Цифровая экономика» в целях обеспечения  доступа 6-ти общеобразовательным учреждениям к информационным системам и сети «Интернет» и подключению к единой сети передачи данных.

4.  На 2022 год Направлены документы на областной конкурс на присуждении премии министерства культуры Нижегородской области за реализацию лучших творческих проектов любительских творческих коллективов культурно-досуговых учреждений районов и городских округов Нижегородской области в целях поддержки  деятельности любительских творческих коллективов и реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального  проекта «Культура».

На конкурс поданы заявки от мастерской народного творчества «Параскева» с.Дивеево и народного кружка декоративно-прикладного творчества «Пузинка»с.Суворово.

Реализация национальных проектов находится на личном контроле главы местного самоуправления.  Участие в национальных программах является одной из приоритетных задач  в работе, поскольку обеспечивает развитие по всем ключевым направлениям. Исполнение их является  высокой ответственностью для органов местного самоуправления.