# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 15 ноября 2021 г. |  | N | 357-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 11 ноября 2021г. № 10/2021

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи со значительным влиянием пандемии COVID-19 на строительный рынок, ростом цен на строительные ресурсы в текущем году, а также длительным периодом определения подрядчика, с целью исполнения установленного графика производства работ и своевременного ввода в эксплуатацию объекта «Строительство Центра культурного развития в с.Дивеево Нижегородской области»:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 11 ноября 2021 г. № 10/2021 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство Центра культурного развития в с.Дивеево Нижегородской области» (далее – Контракт), заключенного между управлением капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (Заказчик) и ООО «Курс» (Подрядчик), в части увеличения аванса, в связи с тем, что исполнение контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.

2. Управлению капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (Шанин Д.В.):

2.1. Установить авансирование в размере 50% от цены Контракта:

2.2. Предусмотреть аванс без дополнительных требований в части выполнения Подрядчиком работ и приемки выполненных работ Заказчиком в объеме 10 (Десять) процентов от цены Контракта.

2.3. Осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия, связанные с изменением существенных условий Контракта.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия

главы местного самоуправления					 	 С.А.Сыров

Герасимова Е.В.

Шанин Д.В.