# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 3 июня 2025 г. |  | № | 94-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий контракта

В связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения в установленный срок, достигнутым соглашением сторон по изменению существенных условий контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 30.05.2025 г. №1-2025 «Капитальный ремонт Сатисской библиотеки по адресу: Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, п. Сатис, ул. Советская, д.20 (АПС, СОУЭ; капитальный ремонт системы водоснабжения, системы водоотведения; капитальный ремонт внутренних помещений; капитальный ремонт системы теплоснабжения; электрическое освещение): увеличить срок выполнения работ до 15.08.2025 г.; предусмотреть авансовый платеж в размере 30% от цены контракта.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления 						С.А.Кучин

Варенцов С.В.

Привалова Е.А.

Сыров С.А.

Качанов А.Н.